|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZAC**  **sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke**  **ili drugog općeg akta** | |
| **Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje** | Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god. |
| **Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta** | Grad Delnice, Jedinstveni upravni odjel |
| **Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta** | Donošenje Odluke propisano je člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20, a cilj je navesti i opisati planirane aktivnosti građenja komunalne naknade, izvore financiranja i namjensko trošenje sredstava. |
| **Razdoblje internetskog savjetovanja**  **30.11.2020. -04.12.2020.** | |
| Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt |  |
| Interes koji zastupate, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate |  |
| Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s obrazloženjem |  |
| Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke nacrta prijedloga akta s obrazloženjem |  |
| Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za kontakt (telefon) |  |
| Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s imenom/ nazivom sudionika savjetovanja objavi na internetskoj stranici Grada Delnica? |  |
| Datum dostavljanja |  |

**Važna napomena:**

**Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:**

davorka@delnice.hr

**zaključno s 4.12.2020.**

**Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Delnica. Ukoliko želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca na način da u polju za suglasnost upišete DA.**

**Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REPUBLIKA HRVATSKA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Primorsko-goranska županija** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GRAD DELNICE** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GRADSKO VIJEĆE** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasa: 363-01/20-01/18 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ur.broj: 2112-01-30-20-1-20-2 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Delnice, . prosinca 2020. | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,, 137/15 i 123/17) i članka 38. Statuta Grada Delnica ("Službene novine PGŽ" broj 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15, "Službene novine Grada Delnica" 1/18 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi, | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ZA 2021. GOD.** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Članak 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovim programom utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2021. god., opseg radova, procjenjena vrijednost radova, izvori financiranja. | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Članak 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gradnja komunalne infrastrukture odnosi se na građenje i rekonstrukciju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja te se za narednu 2021. god. utvrđuje kako slijedi | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRZUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE** | **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI** |  |  | **Izvor financiranja** | |
| **Poz. U proračunu** | **Opis stavke** | **Iznos** | **Iznos** | **Izvor** |
| Javne površine Javne površine | | 359 | Otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone |  |  |  |  | Prema iskazanoj potrebi na tržištu vršit će se otkup zemljišta u svrhu formiranja građevinskih parcela za izgradnju poslovnih ili stambenih građevina. | 150.000,00 | 100.000,00 | Komunalna naknada |
| 50.000,00 | Komunalni doprinos |
| 360.2 |  | Dječje igralište u parku |  |  |  | U skladu s izrađenim projektom za dječje igralište u Parku kralja Tomislava u Delnicama pristupiti će se obnovi postojećih te nabavci novih dječjih igrala, uređenju površine za igru ugradnjom antistres podloge te drugih radnji da se igralište osigura za sigurnu igru. Predviđa se trošak od 900.000,00 kn te će se financirati 400.000,00 iz EU Fonda te ostatak iz proračuna Grada Delnica od namjenskih sredstava komunalne naknade. | 900.000,00 | 400.000,00 | EU FOND |
| 500.000,00 | Komunalna naknada |
| 362.6 |  | Izgradnja nove tržnice |  |  |  | 500.000,00 u 2021. 2.500.000,00 kn u 2022. godini i 2.500.000,00 kn u 2023. Izrađen je idejni projekt te glavni projekt nove tržnice u Delnicama na Trgu 138. brigade HV. Ishođena je građevinska dozvola te je projekt prijavljen na natječaj za financiranje iz europskih fondova. Obzirom se očekuje odluka o financiranju projekta tijekom 2020. god. predviđa se početak gradnje krajem 2020. god. te tijekom 2021. god. i 2022. god. dovršetak. Time se formira prostor za zelenu tržnicu koja bi bila u funkciji sve dane u tjednu. | 500.000,00 | 500.000,00 | EU |
| 362.7 |  | Suf.proj. Dokum. Za izgradnju i rek. Sportskih objekata |  |  |  | GSC upravlja sportskim objektima i terenima na području Grada Delnica te se za potrebe izrade dokumentacije za gradnju odnosno rekonstrukciju planiraju određena sredstva koja će biti utrošena u svrhu realizacije planova GSC-a. | 100.000,00 | 100.000,00 | Komunalna naknada |
| UKUPNO JAVNE POVRŠINE | | | | | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |  |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Nerazvrstane ceste Nerazvrstane ceste Nerazvrstane ceste Nerazvrstane ceste | | 362.2 | Izgradnja ceste u posl. Zoni K1 |  |  |  |  | Prema izrađenom glavnom projektu potrebno je pristupiti izgradnji prometnice i komopletne infrastrukture (oborinska i fekalna odvodnja, voda i javna rasvjeta) za poslovnu zonu K-1 u Delnicama. Obzirom je zemljište u toj zoni uglavnom u vlasništvu Grada Delnica ili poduzetnika koji namjravaju graditi proizvodne sadržaje smatra se da je navedena zona potencijalno interesantna za investitore. Financiranje se namjerava provesti putem europskih fondova (1.600.000,00 kn), iz komunalnog doprinosa Grada Delnica (100.000,00 kn) te iz proračuna PGŽ (300.000,00 kn). | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | EU |
| 300.000,00 | PGŽ |
| 100.000,00 | Komunalni doprinos |
| 362.8 |  | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama |  |  |  | „Komunalac vio“ Delnice će u tijeku 2021. god. izvoditi radove na izgradnji kanalizacije i rekonstrukciji vodovodne infrastrukture u Lučicama te u sklopu toga na sanaciji ceste nakon radova, a Grad će izvesti nogostupe i oborinsku odvodnju. Na taj način će se dovršiti komunalna infrastruktura u cijelosti u čitavom naselju Lučice. Radovi će se izvoditi u skladu s glavnim projektom i troškovnikom radova koji je sastavni dio glavnog projekta. | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | Kredit |
| 363.9 |  |  |  | Ulica Kamenita i dio Sajmišne |  | Rekonstrukcija dijela Sajmišne ulice i Kamenite s izgradnjom dijela oborinske odvodnje. Rekonstrukcija se sastoji od zamjene postojećeg asfalta na kolniku te ugradnja novog sloja 6 cm AC 16 base, te 4 cm AC 11 surf, ugradnje novih cestovnih rubnjaka, izgradnje parkirnih površina i nogostupa ugradnjom asfalta AC 8 debljine 4 cm. Rekonstruira se Sajmišna ulica u dužini od 320 m te Kamenita u dužini od 280 m. | 1.500.000,00 | 50.000,00 | Komunalna naknada |
| 400.000,00 | Proračun PGŽ |
| 1.050.000,00 | Državni proračun |
| 366.6 |  |  |  | Cesta Polane |  | Asflatiranje ceste kroz Velike i Male Polane u dužini od cca 2 km ceste jednim slojem asfalta AC 16 surf u debljini od 6 cm s uređenjem bankina i odvodnih kanala. | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | EU |
| 366.9 |  |  |  | Ulica Matice hrvatske Delnice |  | Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije Ulice Matice hrvatske u Delnicama koji sadrži rekonstrukciju kolničke konstrukcije ceste, izgradnju nogostupa i parkirališta, te zelenih površina. Ulica je ukupne dužine 270 m. Širina voznih traka je 3,00 m. Predviđeno je izvesti ukupno 25 parkirnih mjesta. | 1.000.000,00 | 750.000,00 | Državni prpračun |
|
| 250.000,00 | Komunalni doprinos |
| 509.4 |  |  |  | Most Čedanj |  | -          Izrađen je izvedbeni projekt sanacije Mosta Čedanj i troškovnik radova. Most će se sanirati u suradnji s Hrvatskim vodama koje će izvesti radove na upornjacima mosta koje se nalaze unutar zone korita potoka preko kojeg prelazi most, a armirano betonsku ploču i gornji stroj ceste te ogradu mosta izradit će Grad Delnice. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa. Udio Grada Delnica u investiciji je 100.000,00 kn, a Hrvatskih voda 200.000,00 kn. | 100.000,00 | 100.000,00 | Komunalna naknada |
| 365.4 |  |  | Pristupna cesta do pretovarne stanice |  |  | U 2020. god. izgrađena je Pretovarna stanica za komunalni otpad na lokaciji Sović Laz. Da bi ista mogla funkcioniratipotrbno je izgtraditi pristupnu cestu koja će biti tehničkih karakteristika koje zadovoljavaju promet većih teretnih vozila. Udio Grada Delnica predviđa se u iznosu od 500.000,00 kn, a nositelj investicije je "Komunalac" d.o.o. Delnice koji će gospodariti pretovarnom stanicom. | 500.000,00 | 500.000,00 | Šumski doprinos |
|
| UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE | | | | | | | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Javna rasvjeta Javna rasvjeta | | 360.1 |  | Manja proširenja JR na području Grada Delnica |  |  |  | - tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se na postojeću mrežu dodaju novi stupovi i rasvjetna tijela. U skladu s zakonskom obvezom ugrađuju se LED svjetiljke javne rasvjete koje zadovoljavaju uvjete zaštite okoliša i štednje energije. | 46.000,00 | 46.000,00 | komunalna naknada |
| 509.3 |  | Javna rasvjeta kroz naselje Lučice |  |  |  | U tijeku 2021. god. vršit će se rekonstrukcija vodovodne mreže, izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije u naselju Lučice te se predviđa da će se ujedno izvesti javna rasvjeta na mjestima gdje je potrebno proširiti odnosno popuniti zbog slabe osvjetljenosti. Djelomično se izvodi podzemna mreža (od Državne ceste do podvožnjaka) a ostatak će se izvesti nadzemna mreža u skladu s prilikama na terenu. | 350.000,00 | 350.000,00 | Kredit |
| 509.6 |  |  |  | Energetska obnova javne rasvjete - LED lampe |  | Javna rasvjeta na području Grada Delnica je cca 80% sa svjetiljkama Na Vt. Obzirom su iste u funckciji neke već više od 10 godina, a u međuvremenu se LED tehnologija znatno poboljšala i LED svjetiljke su po cijenu više pristupačne izradit će se troškovnik te prijedlog izmjene svih natrijevih svjetiljki u LED. Očekuje se ušteda veća od 50% te povratni period investicije 8-10 godina. Sredstva će biti osigurana preko kredita HABOR-a. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kredit |
| UKUPNO JAVNA RASVJETA | | | | | | | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groblja | | 509.4 |  |  |  | Pojačano održavanje na grobljima |  | Sanacija staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slično. Održavanje groblja vrši se preko KTD "Risnjak", a ova sredstva su predviđena za sufinanciranje svih radnji prema planu i programu koji izrađuje KTD "Risnjak". | 60.000,00 | 60.000,00 | komunalna naknada |
| UKUPNO GROBLJA | | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |
| Projektna dokumentacija za KI | | **501.5** | Projektna dokumentacija za infrastrukturu |  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za gradnju odnosno rekonstrukciju komunalne infrastrukture prema potrebi te izrada troškovnika radova za provođenje javne nabave za izvođenje radova | 150.000,00 | 150.000,00 | Komunalna naknada |
|
| **501.9** |  | Geodetsko katastarske usluge |  |  |  | Snimanje i provedba u katastru i gruntovnici objekata i instalacija komunalne infrastrukture | 100.000,00 | 100.000,00 | Komunalna naknada |
|
|
| UKUPNO PROJEKTI | | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |
| Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | |  |  |  |  |  | Sanacija odlagališta Sović Laz | Sanacija postojećeg odlagališta otpada na lokaciji Sovć Laz. Projekt sanacije namjerava se prijaviti na natječaj za EU sredstva. Omjer sufinaciranja je 80% EU, Grad Delnice i ostale a JLS vlasnici Komunalca 20%. Grad Delnice biti će nositelj projekta. | 5.700.000,00 | 4.800.000,00 | Fond za zaštitu okoliša |
| 561.000,00 | Ostale općine |
| 310.000,00 | Šumski doprinos |
| 29.000,00 | Komunalna naknada |
| UKUPNO PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | | | | | | | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 |  |
|  |  | **SVEUKUPNO** | | | | | | | **23.256.000,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 3.** | | | | | | | | | | | |
| Dinamika izvođenja radova uskadit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  |  |
| **Članak 4.** | | | | | | | | | | | |
| Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Delnica" | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  |  |
| **GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Predsjednik** | | | | | | | | | | | |
|
| **Goran Bukovac** | | | | | | | | | | | |