|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZAC**  **sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke**  **ili drugog općeg akta** | |
| **Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem se provodi savjetovanje** | I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god. |
| **Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta** | Grad Delnice, Jedinstveni upravni odjel |
| **Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta** | Donošenje programa je propisano člankom 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20, a cilj je navesti i opisati planirane aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture te izvore financiranja i namjensko trošenje prihoda. |
| **Razdoblje internetskog savjetovanja**  **30.11.2020. -04.12.2020.** | |
| Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt |  |
| Interes koji zastupate, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate |  |
| Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt akta s obrazloženjem |  |
| Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke nacrta prijedloga akta s obrazloženjem |  |
| Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za kontakt (telefon) |  |
| Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s imenom/ nazivom sudionika savjetovanja objavi na internetskoj stranici Grada Delnica? |  |
| Datum dostavljanja |  |

**Važna napomena:**

**Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:**

davorka@delnice.hr

**zaključno s 4.12.2020.**

**Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Delnica. Ukoliko želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca na način da u polju za suglasnost upišete DA.**

**Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GRAD DELNICE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GRADSKO VIJEĆE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasa: 363-01/19-01/13 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urbroj: 2112-01-30-20-1-20-6 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delnice, . prosinca 2020. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18 i 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17) i članka 38. Statuta Grada Delnica ("Službene novine PGŽ" 28/09, 41/09, 11/13, 20/13, 6/15,, Službene novine Grada Delnica 1/18, 3/18), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. IZMJENA** | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GOD.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 1.** | | | | | | | | | | | |
| Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2020. god., opseg radova, procjenjeni troškovi te izvori financiranja. | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 2.** | | | | | | | | | | | |
| Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava te izvori financiranja potrebna za obavljanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja utvrđuje se kako slijedi, | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| I. | **Pozicija u proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** | **Procjenjena vrijednost troškova** | **Izvor financiranja** | | | **Procjenjena vrijednost troškova I. Izmjena** | **Izvor financiranja I. Izmjena** | | |
|
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** | **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | | | | | | | | |
| 327 | Odvoz smeća s javnih površina | Odvoz smeća kontejnerima sa javnih površina prilikom čišćenja i održavanja istih | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| 329, 329.1 | Čišćenje cesta i javno prometnih površina | Sastoji se od programa održavanja javnih i zelenih površina i održavanja javno prometnih površina, a temeljem ugovora s KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice. Radovi se odnose na održavanje javnih površina, travnjaka, zelenih površina, parkova, čišćenje pijeska s ceste i nogostupa, ručno čišćenje snijega s javnih površina i nogostupa | 1.300.000,00 | 1.093.000,00 | 85.000,00 | Zakup javnih površina | **1.360.000,00** | **1.168.000,00** | **70.000,00** | **Zakup javnih površina** |
| čišćenje kanala i sl., temeljem utvrđenog cjenika. Radovi se izvode osnovom naloga stručnih službi Grada Delnica, a kontrolu vrši komunalni redar. | 122.000,00 | Pravo puta | **122.000,00** | **Pravo puta** |
| 330.1 | Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme | Na području Grada Delnica ima ukupno 9 dječjih igrališta koja su opremljena igralima i koja treba redovno održavati zbog sigurnosti korištenja istih, te po potrebi izvršiti zamjenu uništenih igrala novim. Također se redoviti vrši popravak i kupuje nova urbana oprema prema potrebi ( kante za smeće, klupe, održavanje i popravak pipa za vodu i fontane i slično). | 100.000,00 | 41.000,00 | 43.200,00 | Porezni prihodi | **103.000,00** |  | **103.000,00** | **Komunalni doprinos** |
| 15.800,00 | Komunalni doprinos |
| 331 | Razni nepredviđeni radovi | Tijekom godine potrebno je izvršiti određene radnje na javnim površinama koje se ne mogu predvidjeti, a odnose se na hitne intervencije uslijed nastalih šteta na zemljištu ili opremi kojima se spriječava veća materijalna šteta ili uklanjaju opasnosti za korisnike prostora. | 55.000,00 | 55.000,00 |  |  | **55.000,00** | **55.000,00** |  |  |
| 487 | Sanacija divljih deponija | Ovisno o stanju na terenu vrši se procjena prioriteta čišćenja divljih deponija na čitavom teritoriju Grada Delnica, te ovisno o obimu onečišćenja sanira nekoliko takvih lokacija. Radovi se izvode na lokacijama koje utvrdi komunalni redar ili prema dojavi građana. | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | **13.900,00** | **13.900,00** |  |  |
| 337 | Novogodišnje ukrašavanje | Montaža i demontaža novogodišnje dekoracije, spajanje ukrasa na stupove javne rasvjete, nabava novih ukrasa, a poslovi se obavljaju osnovom ugovora sa komunalnim poduzećem KTD "Rsinjak" d.o.o. Delnice | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| 326 | Deratizacija i dezinsekcija | U skladu sa pozotivnim zakonskim propisima najmanje jednom godišnje vrši se deratizacija i dezinsekcija javnih površina prema planu i programu za tekuću godinu. | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | **12.000,00** | **12.000,00** |  |  |
| 326.1 | Veterinsrske usluge | Hvatanje, zbrinjavanje i po potrebi sterilizacija životinja koje su bez nadzora kao i čišćenje javnih površina od uginulih životinja. Radove obavljaju ovlaštene tvrtke za tu vrstu djelatnosti osnovom Ugovora koji sklapa KTD "Risnjak" nakon provedenog postupka nabave. | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | **169.000,00** | **169.000,00** |  |  |
| 349.1 | Potrošnja električne energije na javnim površinama | Podrazumjeva utrošak električne energije na javnim površinama kao što su semafori, fontane, crpne stanice i sl. | 18.000,00 | 18.000,00 |  |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| 326.4 | Održavanje sportskih objekata i terena | Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | **312.000,00** | **279.060,45** | **32.939,55** | **Porezni prihodi** |
| 329.2 | Park kralja Tomislava - razvodni ormar | U parku kralja Tomislava u Delnicama potrebno je izraditi šahtu i razvodni ormar za struju ugraditi podzemno, zaključati i zaštititi od vandalizma |  |  |  |  | **16.450,00** | **16.450,00** |  |  |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | 1.950.000,00 | 1.684.000,00 | 266.000,00 |  | 2.181.350,00 | 1.853.410,45 | 327.939,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | | | | | | | | | |
|  | **Zimska služba** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Zimska služba - čišćenje snijega | - Sredstva su raspoređena po mjesnim odborima u postotku koji ima pripada razmjerno kilometraži nerazvrstanih cesta koje se nalazi na područjima pojedinih mjesnih odbora. Zimsko održavanje ceste uključuje redovito čišćenje cesta i posipavanje pijeskom i soli, te po potrebi i odvoz snijega s javnih površina, a sve u skladu sa jediničnim cijenama iz četverogodišnjeg ugovora | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika | **800.000,00** | **350.000,00** | **450.000,00** | **Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika** |
| zimska služba | KM nerazvrstanih cesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO DELNICE | 26,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO LUČICE | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO CRNI LUG | 17,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO BROD NA KUPI | 14,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MO TURKE | 9,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ukupno* | 73,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno zimska služba** | | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |  | **800.000,00** | **350.000,00** | **450.000,00** |  |
|  | **Sanacija i rekonstrukcija cesta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Nepredviđeni popravci | Hitne intervencije na nerazvrstnim cestama koje se odnose na popravak cesta, oborinske odvodnje i sl., a koje se nisu mogle predvidjeti, nepredviđeni radovi kao posljedica vremenskih neprilika i drugih okolnosti uzrokovanih stanjem prometnica i korištenjem istih. | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  | **240.000,00** | **240.000,00** |  |  |
| 421 | Sanacija makadam cesta | Radovi na redovnom održavanju makadam cesta na čitavom teritoriju Grada Delnica koji se sastoje od zemljanih radova, pripreme podloge za sanaciju vododerina, ugradnja fila, čišćenje propusta i odvodnih kanala, sanacija berma i bankina i sl. | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |
| 336.1 | Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | I. Proljetno krpanje rupa tijekom travnja ili svibnja bez rezanja i posebne obrade rupa kako bi se sanirale posljedice zimskog perioda te u obimu koji je ovisan o stupnju oštećenja koje se konstatira pregledom terena. II. Jesensko krpanje rupa kao priprema za predstojeći zimski period u kojem se predviđa pojedina oštećenja sanirati kvalitetnije i u većem obimu, a odluka o tome donosi se nakon obilaska terena. Radovi se izvode osnovom cjenika koji je sastavni dio četverogodišenjeg Ugovora o održavanju nerazvstanih cesta. | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | **210.000,00** |  | **210.000,00** | **Šumski doprinos** |
|  | **Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta** | | 430.000,00 | 430.000,00 |  |  | **550.000,00** | **340.000,00** | **210.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Oborinska odvodnja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Čišćenje slivnika i upojnih bunara | Obuhvaća radove na čišćenju slivnika i cijevi oborinske odvodnje u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, a osnovom Ugovora o čišćenju slivnika i upojnih bunara koji je sklopljen nakon provedenog postupka nabave i sve prema pripadajućem cjeniku radova. | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |
| 358 | Razni nepredviđeni popravci | Građevinska sanacija cijevi oborinske odvodnje, slivnika, upojnih bunara, odvodnih površinskih kanala i drugih uređaja oborinske odvodnje. | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  | **100.000,00** | **98.000,00** | **2.000,00** | **Vodni doprinos** |
|  | **Ukupno oborinska odvodnja** | | 160.000,00 | 160.000,00 |  |  | **160.000,00** | **158.000,00** | **2.000,00** |  |
|  | **Horizontalna i vertikalna signalizacija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Horizontalna signalizacija | Obilaskom terena utvrđuje se potreba obnove i dopune horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama. Radovi se vrše putem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice koji provodi postupak nabave. Kontrolu vrši Prometni redar. | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |  |
| 342 | Vertikalna signalizacija | Dobava i ugradnja nove, te popravak postojeće vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i javnim površinama. Radovi se vrše putem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice koji provodi postupak nabave. Kontrolu vrši prometni redar. | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  | **95.000,00** | **53.165,36** | **41.834,64** | **Komunalni doprinos** |
|  | Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija | | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  | **120.000,00** | **78.165,36** | **41.834,64** |  |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | | 2.180.000,00 | 1.680.000,00 | 500.000,00 |  | 1.630.000,00 | 926.165,36 | 703.834,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | | | | | | | | | |
| 347 | Održavanje javne rasvjete | U skladu s omjerom zastupljenosti javne rasvjete u pojedinim naseljima te u skladu s njenom starosti prema dojavama s terena i mjesečnim pregledima izvršiti će se popravak javne rasvjete a prema Ugovoru o održavanju javne rasvjete kojim su definirane jedinične cijene.Grad Delnice ima ukupno 1180 rasvjetnih. Živine svjetiljke se kontinuirano mijenjaju natrijevim u skladu s zakonskom obvezom. Očekuje se stoga više zahvata na stupovima koji su stari i oštećeni, te zamjeni kablova koji su također u vrlo lošem stanju | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  | **310.000,00** | **310.000,00** |  |  |
| 349 | Javna rasvjeta - utrošak električne energije | Prema dosadašnjim iskustvima u potrošnji el.energije za javnu rasvjetu a uračunavajući sva proširenja te ugradnju štednih svjetiljki predviđaju se sredstva za tu namjenu | 400.000,00 | 400.000,00 |  |  | **480.000,00** | **480.000,00** |  |  |
| 350 | Razni nepredviđeni radovi | Hitne intervencije koje su uzrokovane nepredviđenim oštećenjima na javnoj rasvjeti ili nepredviđenim potrebama za interpolaciju i sl. | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | **40.000,00** | **40.000,00** |  |  |
|  | UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | 580.000,00 | 580.000,00 |  |  | 830.000,00 | 830.000,00 |  |  |
|  | **SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **4.710.000,00** | **3.944.000,00** | **766.000,00** | **4.710.000,00** | **4.641.350,00** | **3.609.575,81** | **1.031.774,19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 3.** | | | | | | | | | | | |
| Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u člsnku 2. ovog Programa. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Članak 4.** | | | | | | | | | | | |
| Ovaj prigram stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Grada Delnica" | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA** | | | | | | | | | | | |
| **Predsjednik** | | | | | | | | | | | |
| **Goran Bukovac** | | | | | | | | | | | |