Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 02/21), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI**

Članak 1.

Donose se II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, ovi kao i izvori financiranja. koji je objavljen u Službenim novinama Grada Delnica broj 10/21, I. Izmjene i dopune Programa objavljene u SN GD broj 47/22 te se utvrđuje održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2022. godinu, opseg radova, procijenjenu troškova.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava te izvori financiranja potrebna za obavljanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i utvrđuje se kako slijedi:

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** | **I.Izmjena** | **II.Izmjena** | | **Izvor financiranja** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | | | | | | | |
| **327** | **Odvoz smeća s javnih površima** | Odvoz smeća vrši se kontejnerima s javnih površina I prostora gdje se ne vrši organizirani odvoz otpada (Dedin, Zapolje Brodsko). | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,0 |  |  |
| **329 ZP**  **329.1 JPP** | **Čišćenje cesta i javno prometnih i zelenih površina** | Čišćenje cesta i javno prometnih površina - povećana u iznosu od 260.000,00 kn a odnosi se na poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o. na zelenim površinama i to povećani opseg i intenzitet košnje zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci) u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, te potoku. | **1.750.000,00**  1.050.000,00  700.000,00 | | **2.010.000,00**  1.120.000,00  890.000,00 | **2.010.000,00**  1.120.000,00  890.000,00 |  |  |
| **330.2** | **Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme** | Održavanje dječjih igrala i urbane opreme- povećana u iznosu od 10.000,00 kn za popravak urbane opreme u Crnom Lugu i Brodu na Kupi. | 100.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| **331** | **Razni nepredviđeni** | Tijekom godine potrebno je izvršiti određene radnje na javnim površinama koje se ne mogu predvidjeti, a odnose se na hitne intervencije uslijed nastalih šteta na zemljištu ili opremi kojima se sprječava veća materijalna šteta ili uklanjaju opasnosti za korisnike prostora. | 55.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **487** | **Sanacija divljih deponija** | Tijekom ožujka I travnja u nekoliko su navrata snirani deponiji na području Grada I to barutana , V-1 , nafotovod | 35.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  |
| **337** | **Novogodišnje ukrašavanje** | Montaža i demontaža novogodišnje dekoracije, spajanje ukrasa na stupove javne rasvjete, nabava novih ukrasa, povećana je obzirom na broj lokacija, te nabavu I montažu novih ukrasa I sadržaja | 200.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 |  |  |
| **326** | **Deratizacija I dezinsekcija** | U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima dva puta godišnje vrši se deratizacija i dezinsekcija javnih površina prema planu i programu za tekuću godinu. | 15.000,00. | | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |
| **326.1** | **Veterinarske usluge** | Novim ugovorom sklopljenim u rujnu 2022. S Veterinarskom stanicom u Rijeci o obavljanju veterinarskih usluga došlo je od povećanja podređenih pozicija u troškovniku | 100.000,00 | | 115.000,00 | 115.000,00 |  |  |
| **349.1** | **Potreošnja el. energije na javnim površinama** | Zbog novogodišnje dekoracije povećan je iznos za 1.000,00 kn. | 20.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 |  |  |
| **326.4** | **Održavanje sportskih objekata i terena** | Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. povećan je iznos sufinanciranja navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a. Uslijed povećanja cijene energenata nužno je povećati stavku po ovoj aktivnosti te nabave sportske opeme (utezi) . | 300.000,00 | | 340.000,00 | 340.000,00 |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | |  | |  |  |  |  |

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | | **Opis** | | **I.izmjena** | **II.Izmjena** | | **Izvor financiranja** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | | | | | |
| **ZIMSKA SLUŽBA** | | | | | | | | | | |
| **355** | **Zimska služba - čišćenje snijega** | | Zimska služba – čišćenje snijega – povećana u iznosu od 753.700,00 kn za studeni i prosinac 2022. godine. Iznos od 1.702.512,07 kn utrošen je početkom 2022.godine. | | 2.046.240,00 | | 2.800.000,00 | 2.300,000,00 | 500.000,00 | Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste) |
| **Ukupno zimska služba** | | | | | 2.046.240,00 | | 2.800.000,00 | 2.300.000,00 | 500.000,00 |  |
| **SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA** | | | | | | | | | | |
| **338** | | **Nepredviđeni popravci** | | Hitne intervencije umanjene su za iznos od 100.000,00 kn koji su izvršeni do 16.rujna odnosno 29. rujna 2022. godine kad je uslijed nevremena proglašena prirodna nepogoda. Ti popravci NC vode se na zasebnoj poziciji. | 250.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |
| **421** | | **Sanacija makadam cesta** | | Radovi na redovnom održavanju makadam cesta povećani su za 10.000,00 kn a sastoje se od zemljanih radova, pripreme podloge za sanaciju vododerina, ugradnja fila, čišćenje propusta i odvodnih kanala, sanacija berma i bankina u Crnom Lugu, Dedinu, Podgori Krašićevici I Okrugu). | 150.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 |  |  |
| **336.1** | | **Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama** | | Sanacija udarnih rupa –aktivnost je povećana za iznos od 85.000,00 kn a odnosi se na naloge iz prethodne godine koji su izvršeni u ovoj( Polane, Delnice). | 200.000,00 | | 285.000,00 |  | 285.000,00 | Šumski doprinos |
| **421** | | **Sanacija ceste prema poslovnoj zoni Malo Selo** | | Sanacija ceste prema poslovnoj zoni Malo Selo planirana u iznosu od 160.000,00 kn a podrazumijeva skidanje postojećeg asfalta, dobavu i ugradnju zamjenskog materijala, tampona, nosivog sloja asfalta debljine 6 cm u širini 3,5 metra, te habajućeg sloja u visini 4 cm uz potrebne bankine i iskop kanala za oborinsku odvodnju. | 160.000,00 | | 160.000,00 | 115.000,00 | 45.000,00 | Primorsko-goranska županija |
| **338.1** | | **Nogostup – spoj Lujzinske i ceste prema B/K** | | Nogostup uz državnu cestu DC203 od križanja sa Šet.I.G.Kovačića do Lujzinske ceste je uništen te je potrebno skinuti postojeći asfaltni sloj, isplanirati podlogu i ugraditi novi sloj asfalta AC surf 8 te izmijeniti postojeće parkovne rubnjake u dužini od cca 280m. | 120.000,00 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **326.5** | | **Štete na nerazvrstanim cestama-poplave** | | Štete na nerazvrstanim cestama- poplave – tijekom 2022. godine izvršena sanacija šteta u iznosu od 400.000,00 kn (lokacije: Nadkrivac, ZapoljeBrodsko, Podgora, Kočićin, Turke, Donji okrug, Krašićevica, Dedin, Razloge, Iševnica, Gusti Laz). | 0,00 | | 400.000,00 | 85.471,25 | 314.528,75 | Šumski doprinos |
| **Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta** | | | | |  | |  |  |  |  |
| **OBORINSKA ODVODNJA** | | | | | | | | | | |
| **356** | | **Ćišćenje slivnika I upojnih bunara** | | Obuhvaća radove na čišćenju slivnika i cijevi oborinske odvodnje u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, a osnovom Ugovora o čišćenju slivnika i upojnih bunara koji je sklopljen nakon provedenog postupka nabave i sve prema pripadajućem cjeniku radova. | 60.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |
| **358** | | **Razni nepredviđeni popravci** | | Smanjen iznos nepredviđenih popravaka na oborinskoj kanalizaciju u iznosu od 40.000,00 kn. | 100.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |
| **Ukupno oborinska odvodnja** | | | | |  | |  |  |  |  |
| **HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** | | | | | | | | | | |
| **341** | | **Horizontalna signalizacija** | | Aktivnost smanjena u iznosu od 47.00,00 kn jer ove godine nije bilo nužuno obilježavanje horizontalne signalizacije u planiranom obimu. | 60.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **342** | | **Vertikalna signalizacija** | | Dobava i ugradnja nove, te popravak postojeće vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i javnim površinama. Uz planirane izvršeni su popravci na semaforu, treptajuće signalizacije u Lučicama, te popravak I montaža znakova na cijelom području Grada. | 60.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 |  |  |
| **Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija** | | | | |  | |  |  |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | |  | |  |  |  |  |

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** |  |  | | **Izvor financiranja** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **III. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | | | | |
| **347** | **Održavanje javne rasvjete** | Aktivnost povećana u iznosu od 7.000,00 kn - prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva potrebna za izmjenu žarulja, oštećenih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže. | 243.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |
| **349** | **Javna rasvjeta - utrošak električne energije** | Javna rasvjeta, utrošak električne energije – smanjenje u iznosu od 50.000,00 ugradnjom štednih svjetiljki . | 250.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| **350** | **Razni nepredviđeni radovi** | Podrazumijeva hitne intervencije koje su uzrokovane nepredviđenim oštećenjima na javnoj rasvjeti ili nepredviđenim potrebama za interpolaciju i sl. Planirano smanjenje u iznosu od 20.000,,00 kn. | 30.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | |  | |  |  |  |  |

| **SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan I.**  **6.324.240,00** | **Plan II.**  **7.782.000,00** | **Izvor financiranja** | |
| **Komunalna naknada**  **6.637.471,25** | **Ostali izvori**  **1.144.528,75** |

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/21-01/21

URBROJ: 2170-6-40-4-22-6

Delnice, 21. prosinca 2022. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica

Ivana Pečnik Kastner, v.r.