Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

**Članak 1.**

U skladu s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnica Grada Delnica podnosi izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica koje je objavljeno u Službenim novinama Grada Delnica 11/20, 6/21 i 10/21.

**Članak 2.**

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** | **Plan** | **Izvršenje** | **Izvor financiranja** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** |
| **327** | **Odvoz smeća s javnih površima** | Odvoz smeća vrši se kontejnerima s javnih površina I prostora gdje se ne vrši organizirani odvoz otpada (Dedin, Zapolje Brodsko). | 20.000,00 | 17.888,27 | 17.888,27 |  |  |
| **329 ZP****329.1 JPP** | **Čišćenje cesta i javno prometnih i zelenih površina** | Čišćenje cesta i javno prometnih površina - sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., sukladno godišnjem Planu održavanja javnih površina a sadrži košnju zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci) u Delnicama, Crnom Lugu, Lučicama i Brodu na Kupi, te Potoku.  | 2.010.000,001.120.000,00890.000,00 | 2.009.624,241.119.683,96889.940,28 | 2.009.624,24 |  |  |
| **330.2** | **Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme** | Aktivnost obuhvaća popravak, održavanje i nabavu novih elemenata igrala, klupa, vaza, kanti za smeće u velikom i malom parku u Delnicama, kao i na dječjim igralištima u Delnicama , Lučicama i Crnom Lugu, te održavanje urbane opreme na području cijelog Grada. | 110.000,00 | 107.966,63 | 107.966,63 |  |  |
| **331**  | **Razni nepredviđeni** | Tijekom godine potrebno je izvršiti određene radnje na javnim površinama koje se ne mogu predvidjeti, a odnose se na hitne intervencije uslijed nastalih šteta na zemljištu ili opremi kojima se sprječava veća materijalna šteta ili uklanjaju opasnosti za korisnike prostora. Također, izvršena je sječa bolesnih stabala u parku Kralja Tomislava, Brodu na Kupi I Crnom Lugu. | 100.000,00 | 96.697,15 | 96.697,15 |  |  |
| **487** | **Sanacija divljih deponija** | Sadrži sve troškove izvlačenja, prijevoza te odvoza na deponij Sović Laz s utvrđenog mjesta divljeg deponija. u nekoliko su navrata sanirani deponiji na području Grada i to Barutana, V-1 , naftovod. | 17.000,00 | 16.765,50 | 16.765,50 |  |  |
| **337** | **Novogodišnje ukrašavanje** | Podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te popravak i nabavu dijelom uništene opreme. Dekoracija se postavlja u Delnicama, Crnom Lugu, Brodu na Kupi, Lučicama, Turkima. U 2022. godini povećan je broj lokacija čime je povećan opseg montaže i demontaže novogodišnje dekoracije. | 340.000,00 | 337.602,93 | 337.602,93 |  |  |
| **326** | **Deratizacija I dezinsekcija** | U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima dva puta godišnje vrši se deratizacija i dezinsekcija javnih površina prema planu i programu za tekuću godinu. | 16.000,00 | 14.747,50 | 14.747,50 |  |  |
| **326.1** | **Veterinarske usluge** | Aktivnosti se odnose na hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, te sterilizaciju i kontrolu staništa napuštenih mačaka na području Grada Delnica. Aktivnost se provodi putem KTD Risnjak. | 115.000,00 | 109.541,70 | 109.541,70 |  |  |
| **349.1** | **Potreošnja el. energije na javnim površinama** | Podrazumijeva utrošak el. energije za potrebe semafora, fontane, crpnih stanica, novogodišnje dekoracije i sl. | 21.000,00 | 20.201,91 | 20.201,91 |  |  |
| **326.4** | **Održavanje sportskih objekata i terena** | Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a. | 340.000,00 | 339.000,00 | 339.000,00 |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **3.089.000,00** | **3.070.035,83** | **3.070.035,83** |  |  |

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** | **Plan** | **Izvršenje** | **Izvor financiranja** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |
| **ZIMSKA SLUŽBA** |
| **355** | **Zimska služba - čišćenje snijega** | Čišćenje snijega u zimskom periodu putem četverogodišnjih ugovora za Delnice i Lučice, Brod na Kupi, Crni Lug i Turke. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i sl. a sve prema nalogu nadležnih iz gradske uprave i prema odredbama ugovora.  | 2.800.000,00 | 2.799.999,82 | 2.799.999,82 |  |  |
| **Ukupno zimska služba** | 2.800.000,00 | 2.799.999,82 | 2.799.999,82 |  |  |
| **SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA** |
| **338** | **Nepredviđeni popravci** | Tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se izvode temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i pripadajućeg troškovnika. Odrađeni manji popravci na cestama. | 150.000,00 | 138.041,25 | 138.041,25 |  |  |
| **421** | **Sanacija makadam cesta** | Sanacija i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Sanirane su makandam ceste u Crnom Lugu, Dedinu, Podgori Krašićevici, Okrugu. | 160.000,00 | 156.317,77 | 156.317,77 |  |  |
| **336.1** | **Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama** | Odnosi se na sanaciju kolnika i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi te svim drugim mjestima na teritoriju Grada Delnica, a prema potrebi i stanju nakon zimskog perioda. Saniraju se i dijelovi površina koji su oštećeni tijekom čitave godine. U navedene radove podrazumijevaju se i manje sanacije oborinske odvodnje, obilježavanje oštećenog dijela kolnika horizontalnom signalizacijom i sve druge popratne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na teritoriju Grada Delnica. | 285.000,00 | 284.867,50 |  | 224.867,50 | Šumski doprinos |
|  |  |  |  |  |  | 60.000,00 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
| **421**  | **Sanacija ceste prema poslovnoj zoni Malo Selo** | Sanacija ceste je obuhvaćala skidanje postojećeg asfalta, dobavu i ugradnju zamjenskog materijala, tampona, nosivog sloja asfalta debljine 6 cm u širini 3,5 metra, te habajućeg sloja u visini 4 cm uz potrebne bankine i iskop kanala za oborinsku odvodnju. | 160.000,00 | 153.390,00 | 108.390,00 | 45.000,00 | Primorsko-goranska županija |
| **338.1** | **Nogostup – spoj Lujzinske i ceste prema B/K** | Aktivnost nije realizirana, te se planira u 2023. godini. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **326.5** | **Štete na nerazvrstanim cestama-poplave** | Zbog poplava koje su tijekom rujna 2022. uzrokovale štete na nerazvrstanim cestama, izvršena je sanacija istih u mjestima Nadkrivac, Zapolje Brodsko, Podgora, Kočićin, Turke, Donji okrug, Krašićevica, Dedin, Razloge, Iševnica, Gusti Laz. | 400.000,00 | 381.499,76 | 0,00 | 381.499,76 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
| **Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta** | 1.155.000,00 | 1.114.116,28 | 402.749,02 | 711.367,26 |  |
| **OBORINSKA ODVODNJA** |
| **356** | **Ćišćenje slivnika I upojnih bunara** | Ova aktivnost odnosi se na čišćenje slivnika i upojnih bunara nakon jesenskog i zimskog perioda i u drugim hitnim slučajevima. Za svaku godinu napravljen je program proljetnog i jesenskog čišćenja.  | 110.000,00 | 104.300,00 | 104.300,00 |  |  |
| **358** | **Razni nepredviđeni popravci** | Aktivnost se odnosi na nepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje. | 60.000,00 | 53.431,26 | 53.431,26 |  |  |
| **Ukupno oborinska odvodnja** | 170.000,00 | 157.731,26 | 157.731,26 |  |  |
| **HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** |
| **341** | **Horizontalna signalizacija** | Aktivnost podrazumijeva obnovu oznaka na kolniku, ali i za iscrtavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.). Radovi se izvode preko tvrtke „Risnjak-Delnice“ d.o.o. koja je u vlasništvu Grada Delnica i ugovorom koji je sklopila s Gradom je obvezna između ostalog izvoditi i radove na održavanju horizontalne signalizacije. Radovi se vrše sukladno stanju na terenu, popisu koji se radi početkom sezone gradnje i na osnovu programa koji se tada napravi. | 13.000,00 | 12.890,55 | 12.890,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **342** | **Vertikalna signalizacija** | Uslijed raznih vanjskih očekivanih i neočekivanih faktora kao i dotrajalosti postojeće vertikalne signalizacije (prometni znakovi, semafor, odbojnici i sl.) potrebno je godišnje vršiti popravak i obnovu istih. Radovi se vrše osnovom ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom „Risnjak-Delnice“ d.o.o. i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama za oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu.  | 95.000,00 | 83.457,24 | 83.457,24 |  |  |
| **Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija** | 108.000,00 | 96.347,79 | 96.347,79 |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.233.000,00** | **4.168.195,15** | **3.456.827,89** | **711.367,26** |  |

| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** |  |  | **Izvor financiranja** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **III. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** |
| **347** | **Održavanje javne rasvjete** |  Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva realizirana za izmjenu žarulja, oštećenih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova. | 250.000,00 | 247.202,50 | 247.202,50 |  |  |
| **349** | **Javna rasvjeta - utrošak električne energije** | Stavka se odnosi na potrošnju električne energije na javnoj rasvjeti. | 200.000,00 | 176.158,62 | 176.158,62 |  |  |
| **350** | **Razni nepredviđeni radovi** | Odnose se na hitne intervencije koje su uzrokovane nepredviđenim oštećenjima na javnoj rasvjeti ili nepredviđenim potrebama za interpolaciju i sl. | 10.000,00 | 7.383,75 | 7.383,75 |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **460.000,00** | **430.744,87** | **430.744,87** |  |  |

| **SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| --- |
| **Plan** **7.782.000,00** | **Izvršenje****7.668.975,85** | **Izvor financiranja** |
| **Komunalna naknada****6.957.608,59** | **Ostali izvori****711.367,26** |

Članak 3.

Ovo se Izvješće prihvaća i objavit će se u „Službenim novinama Grada Delnica“.

KLASA: 363-01/21-01/21

URBROJ: 2170-6-40-5-23-7

Delnice, 14. rujna 2023. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica

Ivana Pečnik Kastner, v.r.