**REPUBLIKA HRVATSKA**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DELNICE**

**GRADONAČELNICA**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA**

**n/r predsjednice Ivane Pečnik Kastner**

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Delnica na razmatranje i usvajanje

PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

|  |  |
| --- | --- |
| Predlagatelj | Službenica za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Odjela gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša |
| Gradonačelnica |
| Katarina Mihelčić, dipl.ing.agr. | Goranka Kajfeš, dipl.ing. |

**Delnice, prosinca 2024.**

**OBRAZLOŽENJE**

Osnovom članka 67. Zakona o Komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine 68/18, 110/18 i 37/20) predstavničko tijelo JLS donosi za svaku proračunsku godinu Program građenja komunalne infrastrukture. U skladu s proračunom za 2025. god. planirane su aktivnosti za izgradnju komunalne infrastrukture i to za:

* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
* građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Ukupna vrijednost programa je 3.825.865,00 eura, financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 70.000,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 420.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 111.270,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 222.000,00 eura, tekućih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 100.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 279.675,00 eura, tekućih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 9.950,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.532.685,00 eura, zakupa poljop. Zemljišta u vl. RH u iznosu od 285,00 eura, kredita u iznosu od 80.000,00 eura.

U nastavku se daju obrazloženja po pojedinim stavka iz Programa:

**K-1 POSLOVNA ZONA**

Planira se iznos od 500.000,00 eura u 2025. i 515.000,00 eura u 2026. godini. Planirana je nabava za izgradnju ceste u dužini od cca 450m', oborinske i fekalne odvodnje, vodovodne instalacije te javna rasvjeta kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Projekt se namjerava prijaviti na natječaje EU fondova za izgradnju komunalne infrastrukture i na natječaje PGŽ.

**IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA**

Aktivnost se planira u iznosu od 160.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju parkirališta u Delnicama u ulici Ograja sa pripadajućim sustavom odvodnje a za potrebe posjetitelja gradskog groblja i stanovnika u tom dijelu naselja Delnica. Za navedenu aktivnost izraditi će se projektna dokumentacija, ishoditi građevinska dozvola te provesti odgovarajući postupak javne nabave.

**PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE**

za 2025.g. planira se iznos od 290.000,00 eura, a projekt se odnosi na izgradnju produžetka ulice sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od 70 m do buduće stambene zgrade POS-a. Aktivnost uključuje i uslugu stručnog nadzora. Za projekt je ishođena građevinska dozvola.

**IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE**

Za 2025.g. planira se iznos od 175.000,00 eura. U sklopu ove izgradnje pristupa se uređenju postojećih parkirališta izgradnjom i opremanjem prometne površine, odvodnjom oborinske vode s istih u novoprojektirani sustav odvodnje, novom javnom rasvjetom, povezivanjem dviju parkirališnih površina (odnosno nogostupa uz njih) pješačko biciklističkim stazama, te uređenju postojećih zelenih površina u koje se zadire, odnosno novih zelenih otoka uz prometne površine. Predviđeni ukupni broj parkirališnih mjesta u zahvatu iznosi 18 PM od toga 1 PM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za projekt je proveden postupak javne nabave.

**TRG GRGE MARJANOVIĆA**

Planira se realizacija u 2025.g. u iznosu od 600.000,00 eura i u 2026. u iznosu od 400.000,00 eura, a projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. Aktivnost se odnosi na rekonstrukciju i uređenje novog gradskog trga u Delnicama na k.č.br. 14124 k.o. Delnice II. Navedena rekonstrukcija sastoji se od parternog uređenja trga i izvedbe/postave urbanog mobilijara (amfiteatri, stepenice, pješačka rampa i betonske klupe) i opreme trga, te uređenje parkirnih mjesta, sve u funkciji javne površine i javne namjene novoplaniranog trga.  **UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA**

Planira se iznos od 500.000,00 eura u 2025. i također u 2026. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora na k.č.br. 13994/1 u k.o. Delnice II. Prostor se namjerava urbanizirati uređenjem parka za djecu, izgradnjom skate i roller staza, nabavom urbane opreme, a dio prostora se planira urediti kao park za pse. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a projekt se planira prijaviti na raspoložive natječaje.

**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU**

Planira se iznos od 70.000,00 eura. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih troškovnika radova – ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, te manji projekti koji se iskažu potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s utvrđenim potrebama kao i projekt dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislav, zaobilaznice za teretna vozila, kamionsko parkiralište, uređenje Štefićevog dola, te proširenje groblja u Zamostu Brodskom i dr..

**MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA**

Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura za 2025. Tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se proširenje vrši ugradnjom novih stupnih mjesta i rasvjetnih tijela gdje je to potrebno a u skladu s iskazanim potrebama korisnika prostora. Ugrađuju se ekološke LED svjetiljke.

**UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA**

Planira se iznos od 50.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, a projekt se odnosi na građevinske radove za elektroinstalaterske radove u Parku kralja Tomislava u Delnicama duž glavnih staza prema projektnoj dokumentaciji.

**NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME**

Aktivnost planira se u iznosu od 20.000,00 eura. Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala i urbane opreme (klupa, spremnika za otpad) na postojećim dječjim igralištima na području Grada Delnica.

**AUTOBUSNE NADSTREŠNICE**

Planira se iznos od 8.000,00 eura u 2025., a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području Grada. Tijekom 2025. planira se novo autobusno stajalište u Dedinu.

**UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE**

Planira se iznos od 40.000,00 eura u 2025. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora i sadržaja u turističko rekreativne svrhe i uređenje šetnice od Potoka prema izvoru.

**ADRENALINSKI PARK**

Planira se iznos od 115.000,00 eura u 2025. godini za nastavak radova. Projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu.

**ODMORIŠTE D-203**

Projekt se **p**lanira se u iznosu od 82.500,00 eura u 2025. godini. Predviđa se izrada glavnog i izvedbenog projekta za odmorište uz državnu cestu D203 kod Bakaračevog slapa. Prostor bi se uredio parkirnim mjestima, urabanom opremom za uređenje okoliša, dječjim sadržajem (različita igrala) te klupama i stolovima. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje na raspoložive natječaje, a isti se planira sufinancirati i sredstvima Hrvatskih cesta.

**ELEKTRIFIKACIJA ULICE PRESIKA**

Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura. U svrhu izgradnje električne infrastrukture u ulici Presika potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kako bi HEP mogao izgraditi trafostanicu, a Grad postaviti stupove javne rasvjete.

**MOST ČEDANJ**

Planira se iznos od 90.625,00 eura u 2025. godini. Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji s Hrvatskim vodama koji rade upornjake, a Grad će sanirati gornji ustroj mosta. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izrađen je Glavni projekt i u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog promet.

**SANANCIJA KLIZIŠTA**

Za vrijeme obilnih kiša otvorila su se klizišta koja je potrebno sanirati. Nastankom klizišta ugrožena je sigurnost odvijanja prometa na prometnicama te stabilnost objekta u neposrednoj blizini. Planira se 160.740,00 eura u 2025. godini te 120.000,00 eura u 2026. i 2027. godini za sanaciju klizišta koja su se pojavila u naselju Ševal, dva na prometnici koja vodi prema naselju Razloge te jedno u naselju Podgora.

**ZRINSKA ULICA**

Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 370 m'. Aktivnost planirana u iznosu od 520.000,00 eura uključuje uređenje elemenata kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Planira se izvršenje aktivnosti u 2025. godini.

**UREĐENJE ULICE OGRAJA**

Planira se iznos od 80.000,00 eura za nastavak radova započetih u 2024. godini na uređenju ulice. Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 330 m' obuhvaća elemente uređenja kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća i stručni nadzor nad radovima izvođenja.

**CESTA POLANE**

Planira se u iznosu od 100.000,00 eura. Zbog vrlo lošeg stanja asfaltnog kolnika na pojedinim dionicama ceste iste je potrebno obnoviti. Planirana dužina sanacije je cca 600 m. Za navedeni projekt izraditi će se projektna dokumentacija i provesti odgovarajući postupak javne nabave. **ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA**

U 2025. godini planira se iznos od 50.000,00 eura, a odnosi se na asfalterske radove na dijelu ulice A. Stračevića u Delnicama, koji je još makadamski (u blizini rotora). Radi se o dužini od cca 80m'.

**GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE**

Planira se iznos od 24.000,00 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.).Za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishođenja građevinskih dozvola za objekte te u svrhu uvođenja u posjed prilikom prodaje zemljišta, ucrtavanja postojećih objekata i infrastrukturnih građevina (uris nerazvrstanih cesta Malo Selo, Crni Lug. Brod na Kupi A. Starčevića, Polane, javna rasvjeta, odvodnja i sl.) nužno je planirati sredstva kako bi se te radnje izvele.

**UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU**

Planira se u iznosu od 50.000,00 eura u 2025. Projekt uključuje demontažu postojećeg granitnog opločenja stepeništa (gazišta i čela), pripremu podne plohe za ponovnu montažu, čišćenje ploča u dobrom stanju za ponovnu montažu te nabava potrebnih novih ploča i ponovna montaža, izgradnju potpornog zida i elektrotehničke radove postavljanja rasvjete na predmetnoj lokaciji.

**POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA**

planira se u iznosu od 100.000,00 eura za 2025. godinu. Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti održavanja groblja koje provodi KTD "Risnjak**"** prema planu i programu koje izrađuje KTD "Risnjak". Aktivnosti obuhvaćaju sanaciju staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slične radove. Za 2025. godinu planirane su sljedeće aktivnosti: izrada staza na novom groblju u Delnicama, rekonstrukcija stepenica i izrada staze oko groblja u Hrvatskom, rušenje visokih stabala na groblju u Delnicama, postavljanje video nadzora na groblju Zamost.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21), Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Delnica u 2025. godini za:

* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom njihova financiranja.

Članak 2.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 660.000,00 eura financirati će se iz: kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 500.000,00 eura i šumskog doprinosa u iznosu od 160.000,00 eura kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **512.1** | **K-1 poslovna zona** | **500.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 500.000,00 |

1. javna parkirališta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **513.2** | **Izgradnja parkinga – Ulica Ograja** | **160.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 160.000,00 |

Članak 3.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.691.000,00 eura financirati će se iz: šumskog doprinosa u iznosu od 158.827,00 eura, kapitalnih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 209.050,00 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 23.173,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 85.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.008.000,00 eura, tekućih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 100.000,00, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 102.000,00 i tekućih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 4.950,00 eura kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **511.8** | **Produžetak A. Šenoe** | **290.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 116.000,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 174.000,00 |
| **2.** | **513.3** | **Izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve ulice** | **175.000,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 75.000,00 |
| 2.2 | Izvor financiranja: tekuće pomoći iz drž.proračuna | | 100.000,00 |

1. javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **511.2** | **Trg Grge Marjanovića** | **600.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 600.000,00 |
| **2.** | **512.8** | **Uređenje Štefićevog dola** | **500.000,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna | | 100.000,00 |
| 2.2 | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 400.000,00 |
| **3.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **20.000,00** |
| 3.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 15.050,00 |
|  | Izvor financiranja: tekuće pomoći iz žup.proračuna | | 4.950,00 |

1. javna rasvjeta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **360.1** | **Manja proširenja javne rasvjete** | **20.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 20.000,00 |
| **2.** | **512.6** | **Ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava** | **50.000,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 20.000,00 |
| 2.2 | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 20.000,00 |
| 2.3. | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 10.000,00 |
| **3.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **8.000,00** |
| 3.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 8.000,00 |

1. građevine i uređaji javne namjene

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **450.1** | **Nabava dječjih igrala i urbane opreme** | **20.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 14.827,00 |
|  | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 3.173,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna | | 2.000,00 |
| **2.** | **510.6** | **Autobusne nadstrešnice** | **8.000,00** |
| 2.1.29 | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 8.000,00 |

Članak 4.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja u ukupnom iznosu od 289.500,00 eura financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 25.000,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 81.875,00 eura, kapitalnih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 40.625,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 110.000,00 eura i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 32.000,00 eura kako slijedi:

1. javne zelene površine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **511.6** | **Uređenje Potoka i šetnice** | **40.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 20.000,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 20.000,00 |
| **2.** | **511.7** | **Adrenalinski park** | **115.000,00** |
|  | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 5.000,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna | | 110.000,00 |

1. građevine i uređaji javne namjene

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **361** | **Odmorište D-203** | **82.500,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 61.875,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 20.625,00 |

1. javna rasvjeta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **512.9** | **Elektrifikacija ulice Presika** | **20.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 20.000,00 |

4. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **32.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 32.000,00 |

Članak 5.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 1.185.365,00 eura financirati će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 21.827,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 19.298,00 eura, kapitalnih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 30.000,00 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 10.000,00 eura, i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 992.685,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 26.270,00 eura, zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 285,00 eura, iz kredita u iznosu od 80.000,00 i tekućih pomoći iz žup. proračuna u iznosu od 5.000,00 eura kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **450.2** | **Most Čedanj** | **90.625,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 42.528,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos | | 21.827,00 |
|  | Izvor financiranja: komunalna naknada | | 26.270,00 |
| **2** | **512.4** | **Sanacija klizišta** | **160.740,00** |
| 2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 160.740,00 |
| **3.** | **511.9** | **Zrinska ulica** | **520.000,00** |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 520.000,00 |
| **4.** | **514** | **Uređenje Ulice Ograja** | **80.000,00** |
|  | Izvor financiranja: kredit | | 80.000,00 |
| **5.** | **450.3** | **Cesta Polane** | **100.000,00** |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 90.000,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 10.000,00 |
| **6.** | **513.4** | **Asfaltiranje Ulice A. Starčevića** | **50.000,00** |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna | | 10.000,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 40.000,00 |
| **7.** | **501.9** | **Geodetsko-katastarske usluge** | **24.000,00** |
|  | Izvor financiranja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH | | 285,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 23.715,00 |

2. javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **450.4** | **Uređenje stepenica prema željezničkom kolodvoru** | **50.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 30.000,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna | | 20.000,00 |

3. groblja i krematoriji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| **1.** | **509.4** | **Pojačano održavanje na grobljima** | **100.000,00** |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 80.702,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos | | 19.298,00 |
| **2.** | **501.5** | **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** | **10.000,00** |
| 2.1. | Izvor financiranja: tekuće pomoći iz žup.proračuna | | 5.000,00 |
|  | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 5.000,00 |

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 3.825.865,00 eura.

Članak 7.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Grada Delnica“, a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 363-01/24-01/45

URBROJ:2170-6-4-3-24-01

Delnice, 18. prosinca 2024.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica

Ivana Pečnik Kastner, v.r.