Razdjel  040 – Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša

PROGRAM 1507 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirani rashodi za održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini iznose 1.255.273,00 eura, a ostvareno je 1.140.625,92 eura ili 90,87% planiranih.

CILJEVI PROGRAMA: Ovim programom i aktivnostima unutar programa doprinosi se poboljšanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika pojedinih prometnica, javnih površina, javne rasvjete i groblja čime se povećava standard života stanovništva te doprinosi ljepšem estetikom izgledu naselja  i sl.

AKTIVNOST A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA

ostvareno u iznosu od 460,00 eura. Odvoz se vrši kontejnerima koji su postavljeni na javne površine i na prostore na kojima se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada (plaža Pritiske, romska naselja).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedene aktivnosti održavanja javnih površina i u romskim naseljima | Broj odvoza | 2.kontejnera mjesečno | Narudžbenica | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno | 4 odvoza |

AKTIVNOST A150118 ČIŠĆENJE  CESTA  I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

ostvareno u iznosu od 387.148,39 eura. Čišćenje  cesta  i javno prometnih površina - sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., sukladno godišnjem Planu održavanja javnih površina  a  sadrži košnju zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci) u Delnicama, Crnom Lugu, Lučicama  i Brodu na Kupi, te Potoku. Košnja unutar naselja Delnice podijeljena je u III zone čija je površina 73.750 m2, zelene površine u Lučicama 2.244 m2, u Crnom Lugu koji je podijeljen na dvije zone 10. 741m2 te Brod na Kupi 38.047 m2, također dvije zone.  Ukupno zelenih površina predviđenih za košnju na području Grada je 124.882 m2.   Uz navedeno definirane su površine na kojima se vrši  sadnja i održavanje cvjetnjaka, nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja, nabava i sadnja stablašica te održavanje krošnji i, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. Osim navedenog redovno se čiste sve javno prometne površine od smeća, rizle, snijega, prazne se košarice za otpad, vrši košnja uz nerazvrstane ceste unutar naselja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređene/ održavane površine | Pokazatelj se odnosi na površinu i učestalost održavana javnih površina | M2 | 150.000 ZP i 25.000 JPP | Plan održavanja | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP |

AKTIVNOST A150120 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME

ostvareno u iznosu od 11.024,81 eura. Aktivnost obuhvaća popravak, održavanje i nabavu novih elemenata igrala, klupa, vaza,  kanti za smeće  u Parku kralja Tomislava i Malom parku u Delnicama, kao i na dječjim igralištima u Delnicama, Lučicama i Crnom Lugu, te održavanje urbane opreme na području cijelog Grada. U ovoj godini izvršen je popravak i farbanje mosta u Brodu na Kupi, sanacija info-panoa (Japlenški vrh i Pritiske), popravak turističke signalizacije u Malom Selu, popravci i zamjene klupa (Vilinski gaj, Lučice kod spomenika), montaža i popravak kanti za smeće, popravci i održavanje e-bicikala, farbanje i popravak dječjih igrala, te ostale urbane opreme.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje dječjih igrališta te urbane opreme na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi na broj jedinica opreme | kom | 28 igrala 147 ele.UO | Registar imovine | 28 igrala 147 ele.UO | 28 igrala 147 ele.UO | 28 igrala 147 ele.UO | 28 igrala 147 ele.UO |

AKTIVNOST A150105 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI

ostvareno u iznosu od 14.771,35 eura. Odnosi se na razne nepredviđene radove koji se tijekom godine dogode na javnim površinama, a koji kao zasebna aktivnost  nisu posebno planirani.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje dječjih igrala i urbane opreme nakon prirodnih nepogoda, devastacije nepoznatih počinitelje i sl. | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 30 | Iskustveni podaci | 55 | 55 | 55 |  |

AKTIVNOST A150108 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

ostvareno u iznosu od 898,68 eura, a odnosi se na čišćenje i sanaciju divljih deponija u Kutima, iza groblja u Delnicama, prema Japlenškom i na Bakarčevom slapu, te u Ulici Doli.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija divljih odlagališta na području Grada Delnica. | Pokazatelj se odnosi na broj planiranih sanacija godišnje | Broj lokacija | 4 | Plan sanacije divljih odlagališta | 4 |  | 4 | 4 | 5 |

AKTIVNOST A 150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE

ostvareno u iznosu od 72.018,46 eura. Podrazumijeva elektroinstalaterske radove na ukrašavanju, demontaži ukrasa te popravak ukrasa. Dekoracija se postavlja u Delnicama, Crnom Lugu, Brodu na Kupi,i Lučicama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje javnih površina tijekom Adventa i Novogodišnjih praznika | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 78 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 78 |  | 78 | 78 | 78 |

AKTIVNOST A150111 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

ostvareno u iznosu od 1.473,42 eura. Aktivnost podrazumijeva obnovu oznaka na kolniku, ali i za iscrtavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.). Radovi se izvode preko tvrtke KTD Risnjak-Delnice d.o.o. koja je u 100% vlasništvu Grada Delnica a temeljem Ugovora o održavanju javnih i zelenih površina koji je tvrtka sklopila s Gradom. KTD je obvezno između ostalog izvoditi i radove na održavanju horizontalne signalizacije. Radovi se vrše sukladno stanju na terenu, popisu koji se radi početkom sezone gradnje i na osnovu programa koji se tada napravi.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obilježavanje prometnih površina horizontalnom signalizacijom | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 60 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 60 |  | 60 | 60 | 2 |

AKTIVNOST A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

ostvareno u iznosu od 10.650,84 eura. Uslijed raznih vanjskih očekivanih i neočekivanih faktora kao i dotrajalosti postojeće vertikalne signalizacije (prometni znakovi, semafor, odbojnici i sl.) potrebno je godišnje vršiti popravak i obnovu istih, te postavljanje nove vertikalne signalizacije. Radovi se vrše osnovom ugovora koji je Grad sklopio s KTD Risnjak-Delnice d.o.o. i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama za oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. |  | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje vertikalne signalizacije | Pokazatelj se odnosi na količinu VS | kom | 50 | Evidencija vertikalne signalizacije | 68 | 68 |  | 68 | 30 |

AKTIVNOST A150203 NEPREDVIĐENI POPRAVCI

ostvareno u iznosu od 28.744,02 eura. Tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta, potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se odnose sanaciju klizišta u Razlogama, izgradnju potpornog zida u Lučicama, sanaciju propusta i ceste u Petritima i Pavlićima, sanaciju oborinske odvodnje u Biljevini, izmještanje infrastrukture na parkingu iza tržnice, postavljanje tlakavaca na stanicama za e-bicikle u Delnicama i Brodu na Kupi, te ostali manji zahvati na cestama i javnim površinama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebne sanacije | m | 150 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 150 |  | 150 | 150 |  |

AKTIVNOST A150206 SANACIJA MAKADAM CESTA

ostvareno u iznosu od 52.593,23 eura. Sanacija i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Sanirane su makadam ceste u Maloj Lešnici, Podgori, naselju Dedin (vikend naselje), Zapolju Brodskom, Brodu na Kupi u Ul. Ante Starčevića, Turkima i Krašićevici.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija makadam cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebne sanacije | m | 4000 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |

AKTIVNOST A150237 SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

ostvareno u iznosu od 22.005,44 eura. Odnosi se na sanaciju kolnika i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi te svim drugim mjestima na području Grada Delnica, a prema potrebi i stanju nakon zimskog razdoblja. Saniraju se i dijelovi površina koji su oštećeni tijekom čitave godine. U navedene radove podrazumijevaju se i manje sanacije oborinske odvodnje, obilježavanje oštećenog dijela kolnika horizontalnom signalizacijom i sve druge popratne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica. Sanirane su udarne rupe u Delnicama u ulicama T. Ujevića, Supilovoj, Zrinskoj, Mesničkoj, Ograji, Ulici bana J. Jelačića, Ulici Kuti, Frankopanskoj, Amerikanskoj, Kamenitoj, Ulici A. Starčevića, u Lučicama na Lučićkoj cesti, u naselju Dedin, te na nerazvrstanoj cesti prema naselju Razloge.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebne sanacije | m2 | 950 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 950 |  | 950 | 950 | 413 |

AKTIVNOST A150247 SANACIJA CESTE OKRUG DONJI,

ostvareno u iznosu od 43.000,00 eura. Aktivnost se odnosi na asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Okrug Donji u dužini od 450m i širini 3m.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija nerazvrstane ceste | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebne sanacije | m' | 450 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 450 |  | 0 | 0 | 450 |

AKTIVNOST A150241 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

ostvareno u iznosu od 21.996,18 eura. Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva realizirana su za izmjenu oštećenih ili neispravnih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže, detekciju i otklanjanje kvara.. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova. U ovoj godini izvršeni su popravci na javnoj rasvjeti u Grbajelu, Delnicama (T. Ujevića, Zrinska, Školskoj, Grabnju, Supilovoj, Parku kralja Tomislava, Ulici kralja Petra Krešimira IV, Ulici bana J. Jelačića), Dedinu, Turkima, Hrvatskom, Crnom Lugu, Kuželju, Lučicama, Goliku, Brodu na Kupi. Također je detektiran i otklonjen  kvar na javnoj rasvjeti uz nogostup Delnice-Lučice.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na količinu zamjene led lampi odnosno stupova | kom | 24 | Iskustveni pokazatelji | 24 |  | 24 | 24 | 19 |

AKTIVNOST A150235 POTROŠNJA EL.ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Potrošnja električne energije na javnim površinama – ostvareno u iznosu od 4.300,00 eura. Podrazumijeva utrošak el. energije za potrebe semafora, fontane, crpnih stanica, novogodišnje dekoracije, manifestacija održanih tijekom godine i sl.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrošak električne energije na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi utrošak el. energije na javnim površinama | % | 60 | Iskustveni pokazatelji | 60 |  | 60 | 60 | 60 |

AKTIVNOST A150235 JAVNA RASVJETA, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

ostvareno u iznosu od 26.000,00 eura. Stavka se odnosi na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na utrošak el. energija javne rasvjete | % | 30 | Iskustveni pokazatelji | 30 |  | 20 | 20 | 30 |

AKTIVNOST A 150601 ĆIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA

ostvareno u iznosu od 16.575,00 eura. Ova aktivnost odnosi se na čišćenje oborinske kanalizacije i upojnih bunara na području Grada Delnica, te odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. Tijekom godine izvršeno je proljetno i jesensko čišćenje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čišćenje slivnika i upojnih bunara- utrošeni radni sati | Pokazatelj se odnosi na čišćenje slivnika i upojnih bunara na području Grada | sat | 115 | Iskustveni pokazatelji temeljem kojih je procjena | 115 |  | 115 | 115 | 100 |

AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA

ostvareno u iznosu od 247.083,16 eura. Čišćenje snijega u zimskom periodu putem četverogodišnjih ugovora za područje MO Delnice, MO Lučice, MO Brod na Kupi, MO Crni Lug i MO Turke. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i sl. a sve prema nalogu nadležnih službi te prema odredbama ugovora.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zimska služna na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na ma održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina tijekom zimskog razdoblja | km | 70,3 | Izvedbeni plan održavanja NC zimska služba | 70,3 |  | 70,3 | 70,3 | 70,3 |

AKTIVNOST A150609 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU

ostvareno u iznosu od 31.387,56 eura. Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u duljini od 210 m i širini 3,5m u naselju Dedin s uklopima na glavnu cestu i prilazima.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređena cesta | Pokazatelj se odnosi na uređenu površinu ceste | M2 | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 1000 | 0 | 0 | 1300 |

AKTIVNOST A150610 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU

ostvareno u iznosu od 24.866,95 eura. Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u dijelu romskog naselja u Dedinu u duljini od cca 300m i širini 3m s uklopom na glavnu cestu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređena cesta | Pokazatelj se odnosi na uređenu površinu ceste | M2 | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 500 | 0 | 0 | 910 |

AKTIVNOST A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI

ostvareno u iznosu od 35.628,43 eura. Aktivnost  se odnosi na godišnju (proljetnu i jesensku) deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 3.134,04 eura. Aktivnosti vezane  za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja koja se provodi preko KTD Risnjak- Delnice d.o.o. te sterilizacija i kontrola staništa napuštenih mačaka kao i zbrinjavanje napuštenih pasa sa području Grada Delnica u iznosu od 32.494,39 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedba DDD mjera i veterinarske usluge | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera DDD te zbrinjavanje i briga o napuštenim psima i mačkama | kom | 2 | Ugovor | 2 |  | 2 | 2 | 2 akcije DDD mjera |

AKTIVNOST A150236 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

ostvareno u iznosu od 88.000,00 eura. Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja  i godišnjem ugovoru s GSC-a.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće poslovanje i održavanje sportskih objekata u terena vezan uz broj građevina | Pokazatelj se odnosi na mjesečne režijske troškove te tekuća održavanje sportskih terena | kom | 7 | Plan održavanja GSC d.o.o. | 7 |  | 7 | 7 | 12 |

PROGRAM 1401 - OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA

Ukupno planirani rashodi za program – objekti u vlasništvu Grada u 2024. godini iznose 56.000,00 eura, a ostvareno je 43.312,82 eura ili 77,34% planiranih.

CILJEVI PROGRAMA:

Ovim aktivnostima se u skladu s obrazloženjem programa postiže da se građevine redovnim održavanjem i rekonstrukcijom prilagođavaju potrebama korisnika.

AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI

ostvareno u iznosu od 26.749,49 eura, a stavka se odnosi na nabavu građe (cijepane daske) za sanaciju krova na Kući Rački.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje Kuće Rački | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite konstrukcije premazima , te manjih popravaka | kom | 3 | Iskustveni pokazatelji intervencija | 3 |  | 3 | 3 | 1 |

AKTIVNOST A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA

ostvareno u iznosu od 16.563,33 eura, a odnose se na nužne popravke na konstrukciji, krovištu, unutrašnjem održavanju i instalacijama te okolišu objekata u vlasništvu Grada (montaža krovnih prozora u stanu u Crnom Lugu, sanacija krova i popravak okova na ulaznim vratima na Kaštelu Zrinski, limarski radovi i elektro radovi u potkrovlju  objekta Gradske knjižnice Janet Majnarich, popravak krovišta, sanitarija i čišćenje Doma u Brodu na Kupi, elektro radovi u zgradi gradske uprave i prostoru bivšeg diska, ličenje prizemlja u zgradi gradske uprave itd.)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |  | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na održavanja objekata | kom | 7 | Iskustveni pokazatelji | 7 |  | 7 | 7 | 6 |

PROGRAM 1604 - KAPITALNA ULAGANJA GRADA

Ukupno planirani rashodi za kapitalna ulaganja u 2024. godini iznose 5.293.670,00 eura, a ostvareno je 2.045.268,52 eura, odnosno 38,64% planiranih.

CILJEVI PROGRAMA: Kapitalni projekti planirani ovim proračunom iskazali su se kao potrebni programi u svrhu zadovoljenja potreba iz kulture, sporta, energetske obnove objekata u vlasništvu grada, izgradnje i rekonstrukcije postojeće komunalne infrastrukture. Riječ je o javnim objektima te će time biti zadovoljene potrebe šire društvene zajednice.

KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO-PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE

ostvareno u iznosu od 19.304,56 eura, a odnosi se na otkup zemljišta u Lučicama za potrebe izgradnje upojnog bunara, te otkupa zemljišta u Brodu na Kupi na kojem je izgrađen kanal za odvodnju oborinskih i podzemnih voda.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sklopljenih ugovora o kupoprodaji, darovanju | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih kupoprodajnih ugovora | Broj ugovora | 0 | Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove | 5 | 6 | 7 | 3 |

KAPITALNI PROJEKT K160201 ULAGANJE U OBJEKTE U VL. GRADA

ulaganja u objekte u vlasništvu Grada – ostvareno u iznosu od 2.966,95 eura, a stavka se odnosi na manja ulaganja u stanove i poslovne prostore koji su u zakupu. U 2024. godini nabavljen je kompresor za kotlovnicu u zgradi gradske uprave, postavljen je reflektor u Domu u Brodu na Kupi, te je postavljena kamera za nadzor javnih površina i brzine na zgradi u Lujzinskoj 47 (TZ GK) .

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj provedenih nabava za ulaganja u objekte | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava | Broj nabava | 2 | Plan nabave | 3 | 2 | 2 | 0 – nabave nisu provedene jer je pojedinačni iznos provedenih aktivnosti manji od praga propisanog Pravilnikom o jednostavnoj nabavi |

KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA

ostvareno u iznosu od 9.184,13 eura. Tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima s područja Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se na postojeću mrežu dodaju novi stupovi i rasvjetna tijela. U skladu s zakonskom obvezom ugrađuju se LED svjetiljke javne rasvjete koje zadovoljavaju uvjete zaštite okoliša i štednje energije. Proširenje javne rasvjete izvršilo se u Delnicama na pješačkom prijelazu u Lujzinskoj ulici, na Potoku, u naseljima Kuželj, Marija Trošt, Lučice, u Crnom Lugu u Travničkoj ulici. Postavljana je i rasvjeta uz spomenik u Lučicama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | % | 88 | Evidencije | 90 | 92 | 94 | 89 |

KAPITALNI PROJEKT K160431 IZGRADNJA NOVE TRŽNICE

ostvareno u iznosu od 39.509,50 eura u skladu sa izvršenim radovima u 2024. godini. Projekt se nastavlja i u 2025. godini vezano za dovršetak radova na vanjskoj površini (izgradnja zidića zbog nastalih oštećenja na istom tijekom izvođenja građevinskih radova).

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađen objekt tržnice | Povećanje komunalnog standarda | Broj objekata | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 | 0 |

KAPITALNI PROJEKT K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA

ostvareno u iznosu od 11.955,71 eura. Sanacija staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slično. Održavanje groblja vrši se preko KTD Risnjak-Delnice d.o.o., a ova sredstva su predviđena za sufinanciranje svih radnji prema planu i programu koji izrađuje KTD Risnjak-Delnice d.o.o.. U 2024. godini izvršeni su vodoinstalaterski radovi na mrtvačnici u Turkima, izrađene staze na novom groblju u Delnicama, popravljene su instalacije na gorblju u Zamostu Brodskom. Sredstva su utrošena i za rušenje stabala oko groblja u Kuželju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realiziranavrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Plan KTD „Risnjak“ | 2 | 2 | 2 | 4 |

KAPITALNI PROJEKT K160472 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA

ostvareno u iznosu od 1.202.623,38 eura s obzirom na izvršene radove. Radovi se nastavljaju u idućoj godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađen dodatni dio vrtića | Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | M2 | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 530 | 0 | 0 | 0 |

KAPITALNI PROJEKT K160474 AUTOBUSNE NADSTREŠNICE

ostvareno u iznosu od 7.857,31 eura.  Postavljana je nadstrešnica na mjestu autobusnog stajališta u Lučicama.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj autobusnih nadstrešnica | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE – TRANSFER MINISTARSTVU

ostvareno u iznosu od 27.981,53 eura. Sredstva pokojne Janet Majnarich transferirana su Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike krajem 2023. godine u svrhu opremanja doma, a preostali iznos od 27.981,53 eura transferiran je u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveden transfer | Poboljšanje zdravstvenog i socijalnog standarda | Broj | 1 | Odjel gradske uprave za financije i projekte | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160480 NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME

ostvareno u iznosu od 26.015,01 eura. Sredstva su utrošena na postavljanje defibrilatora u Brodu na Kupi, nabavu nogometnih golova koji su postavljeni na dječjem igralištu u Lučicama i u Sajmišnoj ulici u Delnicama, na postavljanje ograde na igralištu u Sajmišnoj ulici, postavljanje totema na Trgu 138. brigade HV, na nabavu kabine za presvlačenje koja je postavljena na plaži Pritiske, žardinjere s klupom na ulazu u tržnicu, te na postavljenje stupića i lanca u svrhu zabrane parkiranja u Supilovoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 13.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nova igrala i urbana oprema | Ulaganjem u dječja igrališta postiže se kvalitetnija briga o djeci | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 | 7 |

KAPITALNI PROJEKT K160487 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA

ostvareno u iznosu od 3.595,11 eura. a odnosi se na proširenje videonadzora javnih površina. Kamera je postavljena na krizanju Supilove, Bolfove i Zrinske ulice.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavljen videonadzor | Ulaganje u sigurnost i zaštitu javnih površina | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160495 SMART BIKE

ostvareno u iznosu od 122.709,94 eura, a rashodi se odnose na nabavu punionica za e-bicikle s 10 postolja i 15 e-bicikla, sedam videokamera s potrebnom opremom, aplikaciju za informiranje i vidljivost putem koje će se slati obavijesti na mobilne telefone korisnika. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 39.616,50 eura. Punionice su instalirane u Delnicama, Brodu na Kupi i Crnom Lugu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavljeni sustavi e-bicikla u Gradu | Realizaciji projekta instalacije sustava e-bicikla | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160505 IGRALIŠTE LUČICE

ostvareno u iznosu od 39.943,36 eura, a odnosi se na izgradnju nogometnog igrališta u naselju Lučice, zamjenu terenske podloge, postavljanje urbane opreme i zaštitne ograde.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađeno nogometno igralište | Povećanje rekreativnih sadržaja u naselju Lučice | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160507 ADRENALINSKI PARK

ostvareno u iznosu od 51.498,75 eura sukladno izvršenim radovima. Projekt će se dovršiti u idućoj godini. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 30.512,50 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 0 |

AKTIVNOST A150605 ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE-UL.KRALJA ZVONIMIRA

ostvareno u iznosu od 221.185,83 eura, u skladu sa izvršenim radovima. Projekt se nastavlja u idućoj godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost za 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 300 | 0 | 0 | 0 |

AKTIVNOST A150606 UREĐENJE ULICE OGRAJA

ostvareno u iznosu od 140.445,70 eura, u skladu sa izvršenim radovima. Projekt se nastavlja u idućoj godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost za 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 330 | 0 | 0 | 0 |

KAPITALNI PROJEKT K160545 DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI S.S.KRANJČEVIĆA

ostvareno u iznosu od 33.020,00 eura. U Ulici S.S.Kranjčevića u Delnicama uređeno je dječje igralište koji projekt je obuhvatio zemljane radove, betonske radove, te nabavu igrališne opreme. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 19.645,76 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađeno dječje igralište | Povećanje rekreativnih sadržaja u naselju Lučice | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160546 SANITARNI KONTEJNER

ostvareno u iznosu od 14.250,00 eura, a odnosi se na nabavu sanitarnog kontejnera koji je postavljen na plaži na Pritiskima. Projekt je sufinanciran sredstvima PGŽ u iznosu od 10.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabavljen sanitarni kontejner | Povećanje turističkog standarda | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160547 SMART CITY

ostvareno u iznosu od 60.375,00 eura, a odnosi se na postavljanje mjernih stanica za praćenje kvalitete zraka na dvije vanjske lokacije u Delnicama i pet u dječjem vrtiću "Hlojkica".  U okviru ovog projekta nalaze se još dva projekta koja će biti realizirana u idućoj godini, a odnose se na nabavu opreme za cestovni promet i izradu webGIS aplikacije. Projekt SMART CITY je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznos od 60%.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavljene stanice za mjerenje kakvoće zraka Postavljena oprema za cestovni promet Izrađena webGIS aplikacija | Preventivne mjere očuvanja kvalitete zraka Povećanje sigurnosti prometa na cestama Učinkovito upravljanje podacima o komunalnoj infrastrukturi i podacima o vlasništvu | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 3 | 0 | 0 | 1 |

KAPITALNI PROJEKT K160549 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

ostvareno u iznosu od 10.846,75 eura. Radovi se odnose na postavljnje novih snjegobrana i dodatno učvršćivanje postojećih, postaljanje nove kape na dimnjaku, te na sanaciju oštećenog pokrovnog lima. Radovi su u cijelosti financirani sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saniran krov na Radničkom domu | Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 | 1 |

PROGRAM 1710 - PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ukupno planirani rashodi za prostorno plansku i projektnu dokumentaciju iznose 102.000,00 eura, dok je utrošeno 69.528,14 eura ili 68,16% planiranog.

CILJEVI PROGRAMA: Pravovremenim i kvalitetnim planiranjem prostora postiže se da se omogućava ravnomjerno i kvalitetno korištenje prostora te razvoj u svim segmentima društva (gospodarstvo, uslužne djelatnosti, školstvo, zdravstvo i socijalne ustanove, te stanovanje, sport i rekreacija i sl.). Stoga je potrebno svake proračunske godine planirati sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije. Program ima cilj da se kontinuirano izrađuje potrebni i propisani prostorni planovi kako bi se usmjerio i omogućio razvoj Grada te otvarale nove zone i prostori za gradnju. Da bi se moglo pristupiti izvođenju radova potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju te troškovnik radova za prikupljanje ponuda. Projektna dokumentacija je nužna za prijavu na europske fondove, Fond za zaštitu okoliša te sve druge natječaje za sufinanciranje na nivou države odnosno županije.

AKTIVNOST A170103 -  IZRADA DPU I UPU I PPU

ostvareno u iznosu od 18.450,00 eura. Stavka se odnosi na sredstva utrošena na izradu Analize građevinskog područja, te na izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća | kom | 4 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | 3 | 3 | 1 |

AKTIVNOST  A170601 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA I POBOLJŠANJE ENERG. UČINKOVITOSTI

ostvareno u iznosu od 5.425,00 eura, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja u Zamostu Brodskom, izvedbenog strojarskog projekta kotlovnice u zgradi gradske uprave, izradu izmjene projekta za tržnicu (odvodnja putem sabirne jame) te energetskog certifikata.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Održavanja objekata u vlasništvu Grada te njihova energetska obnova | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | 4 | 4 | 3 – realizirana su tri manja projekta koji su se pokazali potrebnima tijekom godine |

AKTIVNOST A170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU

ostvareno u iznosu od 39.065,64 eura, a stavka se odnosi na izradu projektne dokumentacije za uređenje ulica Ograja, Kralja Zvonimira, Zrinske, A. Šenoe, za izradu idejnog rješenja javne i dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislava, izradu idejne studije uređenja Trga ispred Radničkog doma (sada Trg Grge Marjanovića), izradu idejnog projekta krajobraznog uređenja Bakarčev slap, te na razne prometne elaborate uređenja prometa na području Grada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Izgradnja ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture u svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života na području Grada | kom | 2 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 | 7 |

AKTIVNOST A170210 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE

ostvareno u iznosu od 6.587,50, a odnosi se na izradu geodetskih elaborata u svrhu projektiranja komunalne infrastrukture te provedbe u katastru i gruntovnici objekata i instalacija komunalne infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Realizirana vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj geodetskih elaborata | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | kom | 25 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 30 | 30 | 30 | 11 |

PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Ukupno planirani rashodi za program zaštita okoliša iznose 71.850,00 eura, dok je utrošeno 48.011,28 eura ili 66,82% planiranog.

CILJEVI PROGRAMA: U svrhu zaštite okoliša potrebno je kontinuirano raditi na zbrinjavanju otpada. Komunalni otpad je prema Zakonu o gospodarenju otpadom u nadležnosti JLS, te je u aktivnostima poseban naglasak dat upravo na tu problematiku. Kontinuiranim aktivnostima na provođenju mjera i aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom potiče se razvijanje svijesti građana o važnosti odvajanja i selektivnog prikupljanja otpada, te se stvaraju preduvjeti za selektivno prikupljanje otpada u smislu postave odgovarajućih kontejnera za pojedine vrste otpada te prikupljanje tog otpada i sortiranje u reciklažnom dvorištu.

PROJEKT T190510 ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA

ostvareno u iznosu od 8.643,39 eura. Grad  Delnice za fizičke osobe podmiruje trošak zbrinjavanja opasnog azbestnog otpada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 | 1 |

AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

ostvareno u iznosu od 8.970,52 eura. Temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaćena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smanjen udio miješanog komunalnog otpada- prekoračena količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada | Sukladno zakonskim odredbama smanjenje količine miješanog kom. otpada | t | 358 | Fond za zaštitu okoliša Rješenje | 358 | 358 | 358 | 338 |

TEKUĆI PROJEKT T190514 – PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

ostvareno u iznosu od 6.250,00 eura, a odnosi se na izradu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za Grad Delnica. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.750,00 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrađen plan | Sukladno europskim smjernicama projekt pridonosi borbi protiv klimatskih promjena | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 | 1 |

TEKUĆI PROJEKT T190515 NABAVA KOMPOSTERA

ostvareno u iznosu od 14.137,50 eura. Projektom je nabavljeno 300 kompostera od 420 litara koje je Komunalac d.o.o. podijelio zainteresiranim građanima. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 8.482,50 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabava kompostera | Sukladno zakonskim odredbama projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 300 | 0 | 0 | 300 |

TEKUĆI PROJEKT T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM

ostvareno u iznosu od 5.532,70 eura. Stavka se odnosi na održane edukativne radionice o zbrinjavanju otpada „Za onečišćenje ti budi rješenje“, emitiranje emisije o projektu na Radiju Gorski kotar, izradu letka o otpadu i reciklažnom dvorištu, te na program kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo PGŽ „Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji“.  Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.319,62 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održane radionice | Projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom i edukaciji djece o adekvatnom zbrinjavanju otpada | kom | 0 | Odjel gradske uprave za financije i projekte |  | 0 | 0 | 7 |

PROJEKT T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA

ostvareno u iznosu od 4.477,17 eura, a odnosi se na pružanje usluge odvoza komunalnog otpada iz dislociranih naselja s malim brojem stanovnika (Požar, Podgora, Kalić, Velika Lešnica, Radočaj, Razloge, Razloški Okrug, Biljevina i Krašićevica). Zbog specifičnih uvjeta, usluga se provodi putem kontejnera zapremnine 5 m³.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj odvoza komunalnog otpada iz dislociranih naselja | Broj odvoza | 0 | Komunalac d.o.o. | 0 | 6 odvoza godišnje | 6 odvoza godišnje | 48 |

PROGRAM 1326 - ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Ukupno planirani rashodi za program Ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj iznose 55.889,00 eura, dok je utrošeno 54.588,06 eura ili 97,67% planiranog.

CILJEVI PROGRAMA: Cilj Programa je ojačati poljoprivredu na području Grada Delnica.

AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE  LOK. I  ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA

ostvareno u iznosu od 51.933,60 eura. Ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica  jer je pokrivenost autobusnim linijama nekih područja Grada sve manja te bi bez  sufinanciranja takva naselja bila  u potpunosti izolirana. Aktivnost je sufinancirana sredstvima PGŽ u iznosu od 48.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanja postojećih linija prijevoza putnika na području Grada Delnica | Linijski prijevoz putnika | kom | 1 | Ugovor o subvenciji županijskog linijskog prijevoza | 1 | 1 | 1 |

AKTIVNOST A130112 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ - SUFINANCIRANJE

ostvareno u iznosu od 2.654,46 eura - sastoji od aktivnosti sufinanciranja rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ čije su glavne aktivnosti usmjerene na razvitak i revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje na području Grada Delnica te promociju autohtonih proizvoda s područja Grada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poticanje ruralnog razvoja i poljoprivrede | Sufinanciranje rada CPRR od strane svih osnivača JLS i PGŽ | kom | 1 | Ugovor o sufinanciranju CPRR | 1 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAM 1105 – RAZVOJ TURIZMA

Ukupno planirani rashodi za program Razvoj turizma iznose 255.246,00 eura, dok je utrošeno 206.804,54 eura ili 81,02% planiranog.

CILJEVI PROGRAMA: Cilj programa je unaprijediti turističku ponudu i turističke sadržaje Grada kroz razne manifestacije i aktivnosti.

AKTIVNOST A080333  SAJMOVI

ostvarenje u 2024. godine iznosi 5.221,43 eura po ovoj aktivnosti a odnosi se na organizaciju Proljetnog sajma na način da je za autorske honorare utrošeno 1.182,79 eura, za najam ozvučenja, rasvjete i Radničkog doma utrošeno 1.555,06 eura, za reprezentaciju utrošeno 601,59 eura, te za ostale rashode koji se odnose na usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o., ZAMP-a i usluge promidžbe i snimanja reklama, utrošen iznos od 1.881,99 eura.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje turističkih sadržaja | Turistička ponuda | kom | 40 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 30 | 30 | 30 | 1 sajam „Proljetni sajam“ |

AKTIVNOST A110106 ADVENT

ostvarenje u iznosu od 106.472,54 eura. Aktivnost se sastoji od:

- pozicije 234.1.  koja obuhvaća iznos od 16.218,50 eura, a koji se odnosi na autorske honorar

e za izvođače koji su nastupali tijekom Adventske bajke

- pozicije 234.2.  koja obuhvaća iznos od 19.265,13 eura, a koji se odnosi na troškove ZAMP-a, grafičke usluge, promidžbene usluge, uslugu izrade ukrasa, uslugu prijevoza kočije i prikolice za konja Miška

- pozicije 234.3 koja obuhvaća iznos od 23.622,89 eura, a odnosi se na usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o. tijekom Adventske bajke (troškove uređenja i dekoriranja sela Bake Mraz, dežurstva, izvršene usluge na izložbi sanjki i dr.)

- pozicije 234.4 koja obuhvaća iznos od 3.646,10 eura, a odnosi se na troškove reprezentacije tijekom Adventske bajke

- pozicije 234.6 koja obuhvaća iznos od 43.719,92 eura, a odnosi se na troškove najma razglasa, rasvjete, Radničkog doma, najam autobusa za vrijeme kvara na pruzi, najma prikolice i štale za konja Miška

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude a time i posjetitelja | Turistička ponuda tijekom Adventa | broj posjetitelja | 22.000 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

AKTIVNOST A110109 OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU

ostvarenje u iznosu od 47.260,06 eura, a aktivnost se odnosi na sve ostale segmenta vezane uz turizam koji je jedan od glavnih grana razvoja Grada. Priprema raznih rekvizita za pojedine manifestacije (Zimska liga, plesna večer, Cinehill, Opera pod krošnjama, Pesniki), organizacija kino predstava, emitiranje raznih spotova za potrebe turističkih sadržaja, održavanje web stranice Visit Delnice i slično. Aktivnost je izvršena prema pozicijama:

- 240.1 – koja obuhvaća iznos od 1.980,57 eura, a odnosi se na najam razglasa i rasvjete, te najam kemijskih wc-a

- 240.3 – koja obuhvaća iznos od 1.301,06 eura, a odnosi se na autorske honorare

- 240.4 – koja obuhvaća iznos od 3.450,82 eura, a odnosi se na troškove reprezentacije (ugostiteljske usluge za potrebe manifestacije Pesniki, posjet turista iz Fažane, za plesače Stage control, zimsku utrku, bomboni i grickalice za otvaranje stanica za e-bicikle..)

- 240.5 – koja obuhvaća iznos od 3.657,00 eura, a odnosi se na izvršene usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o. tijekom raznih manifestacija

- 240.6 – koja obuhvaća iznos od 36.870,61 eura, a odnosi se na organizaciju manifestacije Opera pod krošnjama, održavanje web stranice Visit Delnice, izbornika „Gdje odsjesti“, promidžbene usluge, te trošak plaće osobe za turizam u KTD Risnjak-Delnice d.o.o.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Ostale aktivnosti za potrebe turističke ponude | % | 60 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 70 | 75 | 80 | 70 |

AKTIVNOST A110110 POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA

ostvarenje u iznosu od 14.936,68 eura odnosi se na subvencije za poticanje i razvoj turizma na području Grada Delnica. Ukupno je podijeljeno 17 subvencija privatnim osobama iznajmljivačima te udrugama za organizaciju raznih manifestacija na području Grada.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Turističke aktivnosti | % | 60 | Javni poziv | 70 | 75 | 80 | 70 |

AKTIVNOST A110112 RIKA FEST

ostvarenje u iznosu od 16.371,89 eura, a odnosi se na troškove organizacije lovačkog sajma Rika fest. Aktivnost se sastoji od:

- pozicije 240.7 koja obuhvaća iznos od 3.332,87 eura, a odnosi se na se na troškove najma razglasa i rasvjete za potrebe manifestacije i troškove korištenja Radničkog doma za održavanje domjenka za sudionike Rika-festa.

- pozicije 240.9 koja obuhvaća iznos od 3.944,70 eura, a odnosi se na troškove autorskih honorara za sudionike manifestacije Klape Iskon i Tomislava Špičeka

- pozicije 245.1 koja obuhvaća iznos od 4.693,73 eura, a odnosi se na nabavu potrošnog materijala, prehrambenih proizvoda za potrebe manifestacije, troškove promotivnih majci

- pozicije 246.1 koja obuhvaća iznos od 2.347,27 eura, a odnosi se na usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o. u svrhu organizacije manifestacije

- pozicije 246.2 koja obuhvaća iznos od 2.053,32 eura, a odnosi se na troškove ZAMP-a, zaštitarske usluge tijekom manifestacije, promidžbene usluge

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 | 70 |

AKTIVNOST A110113 DOČEK U PODNE

ostvarenje u iznosu od 8.751,14 eura, a sastoji se od:

- pozicije 233.2 – koja obuhvaća iznos od 5.956,05 eura, a odnosi se na autorske honorare za Kim Verson i Marka Rukavinu

- pozicije 233.3 – koja obuhvaća iznos od 1.930,76 eura, a odnosi se na najam razglasa, rasvjete i zaštitnih ograda tijekom manifestacije

- pozicije 233.4 koja obuhvaća iznos od 221,85 eura, a odnosi se na ugostiteljske usluge za izvođače

- pozicije 233.5 koja obuhvaća iznos od 464,50 eura, a odnosi se na usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o.

- pozicije 233.6 koja obuhvaća iznos od 177,98 eura , a odnosi se na troškove ZAMP-a

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 | 70 |

AKTIVNOST A110116 AKTIVNOST U TURIZMU – SANJKANJE

ostvarenje u iznosu od 5.535,84 eura. Aktivnost se sastoji od:

- pozicije 233.8 koja obuhvaća iznos od 4.866,75 eura, a odnosi se na nabavu 10 komada snowtuba za potrebe sanjkališta

- pozicije 233.9 koja obuhvaća iznos od 669,09 eura, a odnosi se na usluge KTD Risnjak-Delnice d.o.o. u svrhu pripreme i rada na sanjkalištu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sanjkališta na području Grada | Aktivnosti na sanjkalištima u svrhu povećanja turističke ponude u zimskim mjesecima | kom | 0 | UO za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 2 | 2 | 1 |

AKTIVNOST A110117 DRVENA KUĆICA – DONACIJA

ostvarenje u iznosu od 2.254,96 eura, stavka se odnosi na drvenu kućicu koja je donirana od strane tvrtke Bauhaus.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabavljena kućica | Povećanje turističkih sadržaja na način da kućica služi za razne aktivnosti (facepainting, prodaja igračaka) tijekom turističkih manifestacija (Advent, Rika-fest..) | kom | 0 | UO za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

PROGRAM 1106 – JAVNI RADOVI

Ukupno planirani rashodi za program Javni radovi iznose 8.132,00 eura, dok je utrošeno 7.812,27 eura ili 96,17% planiranog.

CILJEVI PROGRAMA: Cilj programa je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

AKTIVNOST A110105 KOMUNALNI POSLOVI - JAVNI RADOVI

izvršenje u iznosu od 7.812,27, a odnosi se na plaće za osobe koje rade na javnim radovima- obavljanje  komunalnih poslova.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Realizirana vrijednost u 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapošljavanje ciljanih skupina | Obavljanje poslova na javnim radovima | % | 60 | Javni poziv | 40 | 40 | 40 | 40 |