Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica („Službenim novinama Grada Delnica“ broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici prihvaća

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINU**

**Članak 1.**

U skladu s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Delnica podnosi izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2024. godinu koje je objavljeno u „Službenim novinama Grada Delnica“ 10/23, 4/24, 7/24, 12/24 i 13/24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | **Opis** | **Plan (IV izmjene)** | **Izvršenje** | **Izvor financiranja** | | |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | | | | | | | |
| **327** | **Odvoz smeća s javnih površina** | Odvoz se vrši kontejnerima koji su postavljeni na javne površine i na prostore na kojima se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada (plaža Pritiske, romska naselja). | 3.000,00 | 460,00 | 460,00 |  |  |
| **329**  **329.1** | **Čišćenje cesta i javno prometnih i zelenih površina**  **ZELENE**  **JPP** | Aktivnost sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., a čini održavanje i čišćenje zelenih i javnoprometnih površina. Košnja zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci, površine namijenjene za veća okupljanja) u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi; nabava, sadnja i održavanje cvjetnjaka, ukrasnog grmlja, stablašica te održavanje krošnji, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. (Plan u privitku) U ovoj aktivnosti sadržano je i čišćenje smeća i lišća s javnoprometnih površina, cesta, nogostupa, parkirališta, pražnjenje košarica za otpatke te čišćenje od rizle nakon zimskog perioda, ručno čišćenje snijega. Detaljan pregled poslova na javnim površinama reguliran je godišnjim Planom održavanja javnih površina. | 248.000,00  188.200,00 | 232.761,40  154.386,99 | 232.761,40  117.457,14 | 36.929,85 | Pravo puta |
| **330.2** | **Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme** | Aktivnost obuhvaća popravak, održavanje i nabavu novih elemenata igrala, klupa, vaza, kanti za smeće u Velikom i Malom parku u Delnicama, kao i na dječjim igralištima u Delnicama , Lučicama i Crnom Lugu, te održavanje urbane opreme na području cijelog Grada. U ovoj godini izvršen je popravak i farbanje mosta u Brodu na Kupi, sanacija info-panoa (Japlenški vrh i Pritiske), popravak turističke signalizacije u Malom Selu, popravci i zamjene klupa (Vilinski gaj, Lučice kod spomenika), montaža i popravak kanti za smeće, popravci i održavanje e-bicikala, farbanje i popravak dječjih igrala, te ostale urbane opreme. | 13.273,00 | 11.024,81 | 11.024,81 |  |  |
| **331** | **Razni nepredviđeni radovi** | Odnosi se na razne, male nepredviđene radove koji se tijekom godine mogu dogoditi na javnim površinama, a koji kao zasebna aktivnost nisu posebno planirani. | 15.000,00 | 14.771,35 | 14.771,35 |  |  |
| **487** | **Sanacija divljih deponija** | Ovisno o stanju na terenu vrši se procjena prioriteta čišćenja divljih deponija na čitavom teritoriju Grada Delnica, te ovisno o obimu onečišćenja sanira nekoliko takvih lokacija. Očišćeni I sanirani su divlji deponiji u Kutima, iza groblja u Delnicama, prema Japlenškom i na Bakarčevom slapu, te u Ulici Doli. | 1.500,00 | 898,68 | 898,68 |  |  |
| **337** | **Novogodišnje ukrašavanje** | Montaža i demontaža novogodišnje dekoracije, spajanje ukrasa na stupove javne rasvjete, nabava novih ukrasa, a poslovi se obavljaju osnovom ugovora s komunalnim poduzećem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice. Dekoracija je postavljena u Delnicama, Crnom Lugu, Brodu na Kupi, Lučicama i Turkima. | 75.100,00 | 72.018,46 | 72.018,46 |  |  |
| **326** | **Deratizacija i dezinsekcija** | Aktivnost se odnosi na godišnju (proljetnu i jesensku) deratizaciju i dezinsekciju | 3.500,00 | 3.134,04 | 3.134,04 |  |  |
| **326.1** | **Veterinarske usluge** | Hvatanje, zbrinjavanje i po potrebi sterilizacija životinja koje su bez nadzora kao i čišćenje javnih površina od uginulih životinja. Usluge vrši Veterinarska stanica Rijekai osnovom Ugovora koji sklapa sa KTD "Risnjak" nakon provedenog postupka nabave. | 35.000,00 | 32.494,39 | 32.494,39 |  |  |
| **349.1** | **Potrošnja električne energije na javnim površinama** | Podrazumijeva utrošak električne energije na javnim površinama kao što su semafori, fontane, crpne stanice i sl.. | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |  |  |
| **326.4** | **Održavanje sportskih objekata i terena** | Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a. | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |  |  |
| **327.4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | | **674.873,00** | **614.250,12** | **577.320,27** | **36.929,86** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija u Proračunu** | **Naziv programa** | | **Opis** | | **Plan (IV izmjene)** | **Izvršenje** | | **Izvor financiranja** | | |
| **Komunalna naknada** | **Ostali izvori** | **Naziv ostalih izvora** |
| **II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | | | | | | |
| **ZIMSKA SLUŽBA** | | | | | | | | | | | |
| **355** | **Zimska služba - čišćenje snijega** | | Sredstva su raspoređena razmjerno kilometraži nerazvrstanih cesta koje se nalaze na područjima pojedinih mjesnih odbora. Zimsko održavanje ceste uključuje redovito čišćenje cesta i posipavanje pijeskom i soli, te po potrebi i odvoz snijega s javnih površina, a sve u skladu s jediničnim cijenama iz godišnjeg ugovora. | | 260.000,00 | | 247.083,16 | 122.581,59 | 97.547,29  26.954,52 | Šumski doprinos  Tekuće pomoći od ostalih izvanpr. korisnika |
| **Ukupno zimska služba** | | | | | **260.000,00** | | **247.083,16** | **149.535,87** | **97.547,29** |  |
| **SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA** | | | | | | | | | | | |
| **338** | | **Nepredviđeni popravci** | | Tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se odnose sanaciju klizišta u Razlogama, izgradnju potpornog zida u Lučicama, sanaciju propusta i ceste u Petritima i Pavlićima, sanaciju oborinske odvodnje u Biljevini, izmještanje infrastrukture na parkingu iza tržnice, postavljanje tlakavaca na stanicama za e-bicikle u Delnicama i Brodu na Kupi, te ostali manji zahvati na cestama i javnim površinama. | 60.000,00 | | 28.744,02 |  |  | Šumski doprinos |
| **421** | | **Sanacija makadam cesta** | | Sanacija i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Sanirane su makadam ceste u Maloj Lešnici, Podgori, naselju Dedin (vikend naselje), Zapolju Brodsko, Brodu na Kupi u Ul. Ante Starčevića, Turkima i Krašićevici. | 55.000,00 | | 52.593,23 |  | 52.593,23 | Šumski doprinos |
| **336.1** | | **Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama** | | Odnosi se na sanaciju kolnika i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi te svim drugim mjestima na teritoriju Grada Delnica, a prema potrebi i stanju nakon zimskog perioda. Saniraju se i dijelovi površina koji su oštećeni tijekom čitave godine. U navedene radove podrazumijevaju se i manje sanacije oborinske odvodnje, obilježavanje oštećenog dijela kolnika horizontalnom signalizacijom i sve druge popratne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica. Sanirane su udarne rupe u Delnicama u ulicama T. Ujevića, Supilovoj, Zrinskoj ,Mesničkoj, Ograji, Bana J. Jelačića, Kuti, Frankopanska, Amerikanska, Kamenita, A. Starčevića, u Lučicama na Lučićkoj cesti, u naselju Dedin, te na nerazvrstanoj cesti prema naselju Razloge. | 23.000,00 | | 22.005,44 |  | 22.005,44 | Šumski doprinos |
| **336.2** | | **Sanacija ceste Okrug Donji** | | Nakon svake jake kiše na nerazvrstanoj cesti u Okrugu Donjem pojave se vododerine stvarajući velike rupe koje onemogućavaju prometovanje cestom, te se taj makadam više puta na godinu mora popravljati. Višestruki popravci makadama godišnje na istom mjestu iziskuju znatan dio sredstava, te je asfaltiranje kritičnih dionica dugoročno isplativije ali i za korisnike sigurnije rješenje. Aktivnost se odnosi na asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Okrug Donji u dužini od 450m i širini 3m. | 43.000,00 | | 43.000,00 |  | 43.000,00 | Šumski doprinos |
| **327.5** | | **Uređenje nerazvrstane ceste u Dedinu** | | Aktivnost se odnosi na uređenje nerazvrstane ceste u naselju Dedin oznke GL04A, a odnosi se na uklanjanje postojećeg asfalta,po potrebi pripremu posteljice i stavljanje novog asfalta. Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u duljini od 210m i širini 3,5m u naselju Dedin s uklopima na glavnu cestu i prilazima. | 31.900,00 | | 31.387,56 |  | 31.387,56 | Šumski doprinos |
| **327.6** | | **Uređenje nerazvrstane ceste u Romskom naselju** | | Aktivnost se odnosi na uređenje dijela nerazvrstane ceste u romskom naselju u Dedinu. Radovi obuhvaćaju popravak i pripremu podloge za asfaltiranje i ugradnju asfalta. Izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u dijelu romskog naselja u Dedinu u duljini od 370m i širini 3m s uklopom na glavnu cestu. | 25.000,00 | | 24.866,95 | 7.866,95 | 17.000,00 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna |
| **Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta** | | | | | **237.900,00** | | **202.597,20** | **7.866,95** | **194.730,25** |  |
| **OBORINSKA ODVODNJA** | | | | | | | | | | | |
| **356** | | **Čišćenje slivnika i upojnih bunara** | | Obuhvaća radove na čišćenju slivnika i cijevi oborinske odvodnje u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, a osnovom Ugovora o čišćenju slivnika i upojnih bunara, te odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. Za svaku godinu napravljen je program proljetnog i jesenskog čišćenja. | 17.000,00 | | 16.575,00 | 16.575,00 |  |  |
| **Ukupno oborinska odvodnja** | | | | | **17.000,00** | | **16.575,00** | **16.575,00** |  |  |
| **HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** | | | | | | | | | | | |
| **341** | | **Horizontalna signalizacija** | | Obilaskom terena utvrđuje se potreba obnove i dopune horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama. Radovi se vrše putem KTD "Risnjak- Delnice" d.o.o. | 2.000,00 | | 1.473,42 | 1.473,42 |  |  |
| **342** | | **Vertikalna signalizacija** | | Dobava i ugradnja nove, te popravak postojeće vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i javnim površinama. Radovi se vrše putem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice. | 12.500,00 | | 10.650,84 | 10.650,84 |  |  |
| **Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija** | | | | | **14.500,00** | | **12.124,26** | **12.124,26** |  |  |
| **UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | **529.400,00** | | **478.379,62** | **186.102,08** | **292.277,54** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija u Proračunu | Naziv programa | Opis | Plan (IV izmjene) | Izvršenje | | Izvor financiranja | | |
| Komunalna naknada | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora |
|  | | | | | | | | | |
| 347 | Održavanje javne rasvjete | U skladu s potrebama i starosti javne rasvjete, prema dojavama s terena i mjesečnim pregledima izvršiti će se popravak javne rasvjete a prema Ugovoru o održavanju javne rasvjete kojim su definirane jedinične cijene. Živine svjetiljke se kontinuirano mijenjaju natrijevim u skladu s zakonskom obvezom. U ovoj godini izvršeni su popravci na javnoj rasvjeti u Grbajelu, Delnicama (T. Ujevića, Zrinska, Školskoj, Grabnju, Supilovoj, Parku Kralja Tomislava, Kralja Petra Krešimira IV, Bana J. Jelačića), Dedinu, Turkima, Hrvatskom, Crnom Lugu, Kuželju, Lučicama, Goliku, Brodu na Kupi. Radovi su se odnosili na popravak i zamjenu lampi, zamjenu oštećenih stupova, detekciju i otklanjanje kvara. Također, detektiran i otklonjen je kvar na javnoj rasvjeti na nogostupu Delnice-Lučice. | 25.000,00 | | 21.996,18 | 21.996,18 |  |  |
| 349 | Javna rasvjeta - utrošak električne energije | U potrošnji el. energije za javnu rasvjetu uračunavajući sva proširenja te ugradnju štednih svjetiljki, predviđaju se smanjena sredstva za tu namjenu. | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 |  |  |
| UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | | 51.000,00 | | 47.996,18 | 47.996,18 |  |  |

|  | SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | | IV IZMJENE | IZVRŠENJE | Izvor financiranja | |
| Komunalna naknada | Ostali izvori |
| UKUPNO | | 1.255.273,00 | 1.140.625,92 | 811.418,53 | 329.207,40 |
| Javne površine | | 674.873,00 | 614.250,12 | 577.320,27 | 36.929,86 |
| Nerazvrstane ceste | | 529.400,00 | 478.379,62 | 186.102,08 | 292.277,54 |
| Javna rasvjeta | | 51.000,00 | 47.996,18 | 47.996,18 | 0,00 |

**Članak 2.**

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/23-01/22

URBROJ: 2170-6-4-3-25-6

Delnice, 9. srpnja 2025. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednik

Ivan Piškor, v.r.