REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

n/r predsjednika Ivana Piškora

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Delnica na razmatranje i usvajanje

PRIJEDLOG

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

| Predlagatelj | Službenica za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša |
| --- | --- |
| Gradonačelnik |  |
| Igor Pleše, univ.spec.oec. | Goranka Kajfeš, dipl.ing. |

Delnice, svibanj 2026.

Obrazloženje

Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Osnovom članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Delnica podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. Izvješće po Programu se donosi za održavanje objekata komunalne infrastrukture, a to su javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta.

Izvori financiranja su komunalna naknada, vlastiti prihodi, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna (Hrvatske ceste - financiranje zimske službe), šumski doprinos, te tekućih pomoći iz županijskog proračuna.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i  članka  40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21 i 6/25) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINU

Članak 1.

U skladu s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Delnica podnosi izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2025. godinu koje je objavljeno u Službenim novinama Grada Delnica 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25.

| Pozicija u Proračunu | Naziv programa | Opis | Plan | Izvršenje | Izvor financiranja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Komunalna naknada | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora |
| I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Odvoz smeća s javnih površina | Odvoz se vrši kontejnerima koji su po potrebi postavljeni na javne površine i na prostore gdje se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada na području Grada Delnica. Izvršeni su odvozi otpada sa kupališta Pritiske, Delničkog potoka i Vilinskog gaja. | 1.500,00 | 557,48 | 557,48 |  |  |
| 329 329.1 | Čišćenje cesta i javno prometnih i zelenih površina ZELENE JPP | Program sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., a čini održavanje i čišćenje zelenih i javnoprometnih površina. Košnja zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci, površine namijenjene za veća okupljanja) u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi; nabava, sadnja i održavanje cvjetnjaka, ukrasnog grmlja, stablašica te održavanje krošnji, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. (Plan u privitku) U ovoj aktivnosti sadržano je i čišćenje smeća i lišća s javnoprometnih površina, cesta, nogostupa, parkirališta, pražnjenje košarica za otpatke te čišćenje od rizle nakon zimskog perioda, ručno čišćenje snijega. Detaljan pregled poslova na javnim površinama reguliran je godišnjim Planom održavanja javnih površina. Ukupno zelenih površina predviđenih za košnju na području Grada je 124.882 m2. Uz navedeno definirane su površine na kojima se vrši sadnja i održavanje cvjetnjaka, nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja, nabava i sadnja stablašica te održavanje krošnji i, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. Osim navedenog redovno se čiste sve javno prometne površine od smeća, rizle, snijega, prazne se košarice za otpad, vrši košnja uz nerazvrstane ceste unutar naselja. | 241.000,00 225.000,00 | 237.074,14 224.911,91 | 237.074,14 187.879,14 | 37.032,77 | Pravo puta |
| 330.2 330.3 | Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme | Aktivnost obuhvaća popravak, održavanje igrala, klupa, ,koševa za otpatke u Parku kralja Tomislava i malom parku u Delnicama, kao i na preostalim dj. igralištima u Delnicama (S.S. Kranjčevića, A,Šenoe, Radićeva, Ulici bana J.Jelačića), u Lučicama i Crnom Lugu te održavanja urbane oprema na igralištima te na drugim lokacijama koje se nalaze na odmorištima uz ceste ili na javnim površinama u naseljima ili izvan naselja. U ovoj godini rashodi se odnose na postavljanje oglasnih ploča u Lučicama, čišćenje oglasnih ploča, popravak turističke signalizacije u Zalesini, popravak klupa u Parku kralja Tomislava, materijal i radove na bojanju urbane opreme (ograda i viseći most u Turkima, most u Hrvatskom), te na ostale redovne i nužne aktivnosti kojima se osigurava funkcionalnost, sigurnost, urednost i dugotrajnost opreme postavljene na javnim površinama. | 18.200,00 1.700,00 | 13.159,52 1.622,78 | 13.159,52 1.622,78 |  |  |
| 331 | Razni nepredviđeni radovi | Tijekom godine potrebno je izvršiti određene radnje na javnim površinama koje se ne mogu predvidjeti, a odnose se na hitne intervencije uslijed nastalih šteta na zemljištu ili opremi kojima se sprječava veća materijalna šteta ili uklanjaju opasnosti za korisnike prostora. | 22.000,00 | 21.160,60 | 21.160,60 |  |  |
| 487 | Sanacija divljih deponija | Ovisno o stanju na terenu vrši se procjena prioriteta čišćenja divljih deponija na čitavom teritoriju Grada Delnica, te ovisno o obimu onečišćenja sanira nekoliko takvih lokacija. Sanirani su divlji deponiji u Kutima, Vodenjaku, Hrvatskom, na odmorištima u Tihovom i Lučicama, na Bakarčevom slapu, u ulicama Kamenita i Sajmišna u Delnicama. | 5.000,00 | 3.745,07 | 3.745,07 |  |  |
| 337 | Novogodišnje ukrašavanje | Montaža i demontaža novogodišnje dekoracije, spajanje ukrasa na stupove javne rasvjete, nabava novih ukrasa, a poslovi se obavljaju osnovom ugovora s komunalnim poduzećem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice. Aktivnost podrazumijeva elektroinstalaterske radove na ukrašavanju, demontaži ukrasa te popravak ukrasa. Dekoracija se postavlja u Delnicama, Crnom Lugu, Brodu na Kupi,Lučicama i Turkima. | 55.000,00 | 48.835,00 | 48.835,00 |  |  |
| 326 | Deratizacija i dezinsekcija | U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima dva puta godišnje vrši se deratizacija i dezinsekcija javnih površina prema planu i programu za tekuću godinu. Aktivnost se odnosi na godišnju (proljetnu i jesensku) deratizaciju i dezinsekciju te mjere dezinsekcije po biološkim indikacijama u naselju Dedin koju provodi Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o.. | 4.700,00 | 4.627,18 | 4.627,18 |  |  |
| 326.1 | Veterinarske usluge | Aktivnost je vezana za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja te sterilizacija i kontrola staništa napuštenih mačaka kao i zbrinjavanje napuštenih pasa sa području Grada Delnica koje preko KTD Risnjak- Delnice d.o.o. provodi Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. | 43.000,00 | 37.837,84 | 37.837,84 |  |  |
| 349.1 | Potrošnja električne energije na javnim površinama | Podrazumijeva utrošak električne energije na javnim površinama kao što su semafori, fontane, crpne stanice, novogodišnje dekoracije, manifestacija održanih tijekom godine i sl. | 6.500,00 | 3.484,53 | 3.484,53 |  |  |
| 326.4 | Održavanje sportskih objekata i terena | Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a. | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |  |  |
| 326.5 | Održavanje e-bicikli | Aktivnost se odnosi se na održavanje stanica i samih e-bicikala koji uključuje rad radnika na popravku i održavanju, servis bicikala od strane UTE-a, te uslugu otključavanja stanica i komunikaciju s korisnicima. | 12.000,00 | 9.810,16 | 9.810,16 |  |  |
| 326.2 | Održavanje sanjkališta | Aktivnost se odnosi se na održavanje sanjkališta, rad radnika na popravku i održavanju sanjkališta, troškove potrošnog materijala.U ovoj godini rashodi se odnose na popravak pokretne trake na sanjkalištu. | 15.000,00 | 870,05 | 409,50 | 460,55 | Opći prihodi i primitci |
| 326.6 | Videonadzor javnih površina | Aktivnost se odnosi na izmještanje i ponovno postavljanje kamera za videonadzor koje su smještene na zgradi Gorančice, Supilova 33 u Delnicama zbog sanacije fasade, te postavljanje videonadzora u Malom parku u Delnicama. | 15.200,00 | 14.351,08 | 14.351,08 |  |  |
| 327.6 | Objeki u vl. Grada-NUV | Aktivnost se odnosi na obvezu plaćanja naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste, objekte komunalne infrastrukture i športske objekte sukladno rješenju Hrvatskih voda. | 3.950,00 | 3.945,50 |  | 3.945,50 | Opći prihodi i primitci |
| UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 762.750,00 | 718.992,84 | 677.554,02 | 41.438,82 |  |

| Pozicija u Proračunu | Naziv programa |  | Opis |  | Plan | Izvršenje | Izvor financiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Komunalna naknada |  |  | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora |  |
| II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZIMSKA SLUŽBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Zimska služba - čišćenje snijega |  | Aktivnost se odnosi na čišćenje snijega u zimskom periodu putem četverogodišnjih ugovora za područje MO Delnice, MO Lučice, MO Brod na Kupi, MO Crni Lug i MO Turke. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i dr. a sve prema nalogu nadležnih službi te prema odredbama ugovora. Aktivnost je sufinancirana sredstvima Hrvatskih cesta u iznosu od 42.148,69 eura. |  | 300.000,00 | 298.531,65 | 159.692,34 |  |  | 42.148,69 96.690,62 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste) Šumski doprinos |  |
| Ukupno zimska služba |  |  |  |  | 300.000,00 | 298.531,65 | 159.692,34 |  |  | 138.839,31 |  |  |
| SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330.1 |  | Nepredviđeni radovi |  | Tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta, potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se odnose na betoniranje prekopa i udarnih rupa kod Šumarije u Delnicama, postavljenje betonskih branika u Lovačkoj ulici, sanaciju parkirališta u Lujzinskoj,zamjena cestovnih rubnjaka, te ostali manji zahvati na cestama i javnim površinama. | 15.000,00 | 8.862,85 |  |  |  | 8.862,85 | Zakup javnih površina |  |
| 334 |  | makadam ceste |  | Sanacija i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Sanirane su makadam ceste u Podgori, Nadkrivcu, Zagoliku, Razlogama, Gornjoj Krašićevici, Polanama i Zapolju Brodskom. | 60.000,00 | 43.024,23 |  |  |  | 5.245,38 37.778,85 | Vlastiti prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade) Šumski doprinos |  |
| 335 |  | asfaltirane ceste |  | Sredstva su utrošena na obradu i sanaciju udarnih rupa u naselju Delnice i asfaltiranje dijela ceste od naselja Čedanj do naselja Kupa u dužini od 350m. Asfaltiranje dijela ceste Čedanj-Kupa sufinancirano je sredstvima PGŽ u iznosu od 17.000,00 eura. | 90.000,00 | 76.458,82 |  |  |  | 51.016,98 17.000,00 8.441,84 | Šumski doprinos Tekuće pomoći iz žup.proračuna Zakup javnih površin |  |
| 336 |  | sustav oborinske odvodnje |  | Sredstva su utrošena na sanaciju ulegnutih poklopaca na Lujzijani, betoniranje poklopaca u Čednju i sanaciji oborinske odvodnje u naselju Malo Selo. | 15.000,00 | 9.804,50 | 9.096,01 |  |  | 708,49 | Vodni doprinos |  |
| 326.9 | Damski most |  | U ovoj godini nije bilo utrošenih sredstava na održavanju kulturnog dobra. |  | 5.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta |  |  |  |  | 185.000,00 | 138.150,40 | 9.096,01 |  |  | 129.054,39 |  |  |
| OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  | Čišćenje slivnika i upojnih bunara |  | Aktivnost se odnosi se na čišćenje oborinske kanalizacije i upojnih bunara na području Grada Delnica, te odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. | 22.000,00 | 21.812,50 | 21.812,50 |  |  |  |  |  |
| 358 |  | Nepredviđeni radovi |  | U ovoj godini nije bilo nepredviđenih radova. | 1.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno oborinska odvodnja |  |  |  |  | 23.000,00 | 21.812,50 | 21.812,50 |  |  |  |  |  |
| HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | Horizontalna signalizacija |  | Aktivnost podrazumijeva obnovu oznaka na kolniku, ali i iscrtavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.). Radovi se izvode putem tvrtke KTD Risnjak-Delnice d.o.o. koja je u 100% vlasništvu Grada Delnica a temeljem Ugovora o održavanju javnih i zelenih površina koji je tvrtka sklopila s Gradom. KTD je obvezno između ostalog izvoditi i radove održavanja horizontalne signalizacije. Radovi se vrše sukladno stanju na terenu, popisu koji se radi početkom sezone gradnje i na osnovu programa koji se tada napravi. U 2025. godini izdana su 2 naloga tijekom lipnja, temeljem kojih je obnovljena horizontalna signalizacija u užem centru grada, odnosno u ulicama Supilova, Trg 138. brigade, Amerikanska i Školska. Treći nalog izdan je u rujnu, čime je obuhvaćena obnova horizontalne signalizacije na preostalom području grada, odnosno radovi su izvršeni prema potrebi na lokacijama gdje je obnova bila potrebna. | 20.000,00 | 19.693,72 | 19.693,72 |  |  |  |  |  |
| 342 |  | Vertikalna signalizacija |  | Uslijed raznih vanjskih očekivanih i neočekivanih faktora kao i dotrajalosti postojeće vertikalne signalizacije (prometni znakovi, semafor, odbojnici i sl.) potrebno je godišnje vršiti popravak i obnovu istih, te postavljanje nove vertikalne signalizacije. Radovi se vrše osnovom ugovora koji je Grad sklopio s KTD Risnjak-Delnice d.o.o. i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama vezanim uz oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu. U 2025. godini izdana su tri naloga vezana uz vertikalnu signalizaciju, i to tijekom lipnja, srpnja i listopada. Nalozi su se uglavnom odnosili na nabavu i postavljanje novih prometnih znakova na lokacijama gdje se za time ukazala potreba, te na popravak postojeće. Kompletna provjera postojeće vertikalne signalizacije planirana je tijekom 2026. godine. | 9.000,00 | 7.206,31 | 7.206,31 |  |  |  |  |  |
| Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija |  |  |  |  | 29.000,00 | 26.900,03 | 26.900,03 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  | 537.000,00 | 485.394,58 | 217.500,88 |  |  | 267.893,70 |  |  |

| Pozicija u Proračunu | Naziv programa |  | Opis | Plan | II.izmjene |  | Izvor financiranja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Komunalna naknada | Ostali izvori | Naziv ostalih izvora |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Održavanje javne rasvjete |  | Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva realizirana su za izmjenu oštećenih ili neispravnih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže, detekciju i otklanjanje kvara.. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova. U ovoj godini rashodi se odnose se na detekciju kvara na sustavu JR Stare Lučice, TS Velika voda, TS Ploškovo, TS Turke, popravke stupova, reflektora i svjetiljki, te ostale elektroopreme u Delnicama, Kuželju, Crnom Lugu, Turkima, Lučicama. | 20.000,00 |  | 10.434,02 | 10.434,02 |  |  |
| 350 | nepredviđeni radovi |  | Rashodi se odnose na traženje kvara na sustavu JR u Brodu na Kupi. | 2.000,00 |  | 1.492,88 | 1.492,88 |  |  |
| 349 | Javna rasvjeta - utrošak električne energije |  | Stavka se odnosi na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu. | 40.000,00 |  | 35.478,35 | 35.478,35 |  |  |
| UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  | 62.000,00 |  | 47.405,25 | 47.405,25 |  |  |

| SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Plan UKUPNO | Izvršenje | Izvor financiranja |  |
|  |  |  | Komunalna naknada | Ostali izvori |
| UKUPNO | 1.61.750,00 | 1.251.792,67 | 942.460,15 | 309.332,52 |
| Javne površine | 762.750,00 | 718.992,84 | 677.554,02 | 41.438,82 |
| Nerazvrstane ceste | 537.000,00 | 485.394,58 | 217.500,88 | 267.893,70 |
| Javna rasvjeta | 62.000,00 | 47.405,25 | 47.405,25 | 0,00 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objaviti će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/46

URBROJ: 2170-6-4-3-26-5

Delnice, 8. lipnja 2026. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednik

Ivan Piškor, v.r.