REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD DELNICE

GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

n/r predsjednika Ivana Piškora

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Delnica na razmatranje i usvajanje

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

| Predlagatelj | Službenica za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša |
| --- | --- |
| Gradonačelnik |  |
| Igor Pleše, univ.spec.oec. | Goranka Kajfeš, dipl.ing. |

Delnice, svibanj 2026.

Obrazloženje

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Osnovom članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Delnica podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Delnica broj 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25.

U skladu s izvršenjem Proračuna za 2025. god. izvršeni su projekti i aktivnosti za izgradnju komunalne infrastrukture i to za:

- građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Ukupna vrijednost izvršenog programa je 637.993,53 eura, a izvori financiranja su: komunalni doprinos u iznosu od 26.470,75 eura, šumski doprinos u iznosu od 153.363,90 eura, komunalna naknada u iznosu od 23.837,50 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna  u iznosu od 36.470,30 eura, zakup poljop. zemljišta u vl. RH u iznosu od 284,71 eura, kredit u iznosu od 355.166,73 eura i opći prihodi i primitci u iznosu od 42.399,64 eura .

U nastavku se daju obrazloženja po stavkama iz programa:

Izgradnja parkinga Ulica Ograja K160525 – izvršeno u iznosu od 937,50 eura, a odnosi se na izradu prometnog projekta parkirališta.

Kapitalni projekt K160526 – izgradnja spoja D3 i Kranjčevićeve ulice – stavka nije izvršena, građevinska dozvola ishođena je u 2026. godini kada će se krenuti s radovima.

Kapitalni projekt K160524 – uspornici – Lučićka cesta – izvršeno u iznosu od 13.070,00 eura, a odnosi se na nabavu i ugradnju 2 uspornika u naselju Lučice u ulici Lučićka cesta sukladno projektnoj dokumentaciji prema prijedlogu MO Lučice.

Kapitalni projekt K160532 – uspornici – S.S.Kranjčevića – Izvršeno u iznosu 14.984,38 eura, a rashodi se odnose na nabavu i ugradnju 2 uspornika u naselju Delnice u ulici S.S.Kranjčevića sukladno projektnoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt K160502 - Trg Grge Marjanovića - izvršeno u iznosu od 11.500,00 eura, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje novog gradskog trga.

Kapitalni projekt K160522 – uređenje Štefićevog dola – izvršeno u iznosu od 17.250,00 eura, a rashodi se odnose na izradu idejnog arhitektonskog uređenja igrališta, prometa i parkinga, te 3D vizualizacije.

Kapitalni projekt K160116 – manja proširenja javne rasvjete – ostvareno u iznosu od 725,24 eura, a odnosi se na troškove osvjetljavanja crkve u Brodu na Kupi.

Kapitalni projekt K160520  – ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava – Izvršeno u iznosu od 6.750,00 eura, a rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju za izradu javne i dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislava u Delnicama.

Kapitalni projekt K160480 - nabava dječjih igrala i urbane opreme - ostvareno u iznosu od 11.316,25 eura. Sredstva su utrošena na na izradu i montažu inox ograde oko tržnice, na pripremu postolja i priključka struje za postavljanje digitalnog totema kod zgrade Turističke zajednice.

Aktivnost A170701 – projektna dokumentacija za infrastrukturu – ostvareno u iznosu od 23.687,50 eura, a rashodi se odnose na izradu prometnog elaborata za Prolaz Braće Šnajdar u Delnicama, izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije za izgradnju spoja D3 i Lujzijane, uslugu osmišljavanja poučne staze „Japlenški vrh“, izradu idejnog rješenja uređenja dječjeg igrališta u ul. Matice Hrvatske, izrada projektne dokumentacije za izgradnju ogradnog zida uz tržnicu.

Kapitalni projekt K160507 – adrenalinski park – ostvareno u iznosu od 50.150,00 eura sukladno izvršenim radovima i troškovima stručnog i obračunskog nadzora. Ishođenje uporabne dozvole očekuje se u 2026. godini.

Kapitalni projekt K160452 - most Čedanj - utrošen je iznos od 875,00 eura. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izrađen je Glavni projekt te je u ovoj godini ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju i sanaciju mosta.

Kapitalni projekt K160517- sanacija klizišta - stavka je izvršena u iznosu od 4.625,00 eura, a odnosi se na početak radova na sanaciji klizišta u naselju Ševalj. Radovi će se nastaviti u 2026. godini. Za radove je proveden postupak javne nabave.

Kapitalni projekt K160543 - uređenje ulice Ograja - ostvareno u iznosu od 207.261,90 eura, a odnosi se na izvršene radove na uređenju ulice. Uređena je ulica u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine cca 330m'. Rashodi uključuju i uslugu stručnog i obračunskog nadzora.

Aktivnost A170210 - geodetsko-katastarske usluge - ostvareno u iznosu od 10.375,00 eura, a odnosi se na izradu geodetskih elaborata u svrhu projektiranja komunalne infrastrukture te provedbe u katastru i gruntovnici objekata i instalacija komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt K160542 - zamjena asfaltne podloge-Ul.Kralja Zvonimira -ostvareno u iznosu od 151.405,80 eura, a odnosi se na izvršene radove na uređenju ulice. Uređena je ulica u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine  cca 300m'. Rashodi uključuju i uslugu stručnog i obračunskog nadzora.

Kapitalni projekt K160527 - asfaltiranje ulice Ante Starčevića - Izvršeno u iznosu od 49.914,69 eura, a odnosi se izvršene asfalterske radove na dijelu ulice A. Starčevića u Delnicama, koji je još makadamski (u blizini rotora). Radi se o dužini od cca 80m'. Za radove je proveden postupak jednostavne nabave. Rashodi se odnose se i na uslugu stručnog i obračunskog nadzora.

Kapitalni projekt K160170 - uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“ - Rashodi u iznosu od 53.795,27 eura, a odnose se na demontažu postojećih igrala te nabavu i montažu šest novih sprava, gumenu antistres podlogu te ostale prateće sadržaje u sklopu igrališta,  čime se povećava sigurnost i kapacitet dječjeg igrališta. Rashodi se odnose i na uslugu stručnog i obračunskog nadzora. Projekt je sufinanciran sredstvima iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 36.470,30 eura.

Kapitalni projekt K160458 – pojačano održavanje na grobljima – ostvareno u iznosu od 9.370,00 eura. Sanacija staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i dr. Održavanje groblja vrši  KTD Risnjak-Delnice d.o.o., a  sredstva su predviđena za sufinanciranje radnji prema planu i programu koji izrađuje KTD Risnjak-Delnice d.o.o. U 2025. godini sredstva su utrošena na izradu staze na novom groblju u Delnicama.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21 i 6/25), Gradsko vijeće Grada Delnica usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2025. godinu („Službene novine Grada Delnica“ 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25) u nastavku teksta Program, utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2025. godine, te su iskazana financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 937,50 eura, a  financirana su iz šumskog doprinosa u iznosu od 937,50 eura kako slijedi:

- javna parkirališta

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025. - Iznos u eurima |  | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 513.2 | Izgradnja parkinga – Ulica Ograja | 940,00 |  | 937,50 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 940,00 | 937,50 |

Članak 3.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 92.783,37 eura, a financirana su iz: šumskog doprinosa u iznosu od 36.461,49 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 17.337,50 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.984,38 eura kako slijedi:

- nerazvrstane ceste

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025. - Iznos u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 513 | Uspornici Lučićka cesta | 13.070,00 | 13.070,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 10.875,00 | 0,00 |
| 1.3. | Izvor: šumski doprinos |  | 2.195,00 | 13.070,00 |
| 2. | 514.6 | Uspornici S.S.Kranjčevića | 15.000,00 | 14.984,38 |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Izvor financiranja: opći prihodi i primitci |  | 0,00 | 14.984,38 |

- javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025.-Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 511.2 | Trg Grge Marjanovića | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 11.500,00 | 0,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 0,00 | 11.500,00 |
| 3. | 512.8 | Uređenje Štefićevog dola | 20.000,00 | 17.250,00 |
| 3.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 20.000,00 | 17.250,00 |

- javna rasvjeta

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 360.1 | Manja proširenja javne rasvjete | 10.000,00 | 725,24 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 10.000,00 | 725,24 |
| 2. | 512.6 | Ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2.1 | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 6.750,00 | 6.750,00 |

- građevine i uređaji javne namjene

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 450.1 | Nabava dječjih igrala i urbane opreme | 14.650,00 | 11.316,25 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 14.500,00 | 11.166,25 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 150,00 | 150,00 |

- javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 501.5 | Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 20.000,00 | 17.187,50 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 20.000,00 | 17.187,50 |

Članak 4.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 56.650,00 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.595,75 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 48.554,25 eura i komunalne naknade u iznosu od 6.500,00 eura kako slijedi:

- javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 511.7 | Adrenalinski park | 50.150,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 1.595,75 |
| 1.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 48.554,25 |
| 2. | 501.5 | Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 6.500,00 |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 6.500,00 |

Članak 5.

Ulaganja u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati izvršena su u ukupnom iznosu od 487.622,66 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 875,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 67.410,66 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 36.470,30 eura, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 284,71 eura, iz kredita u iznosu od 354.667,70 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 27.415,26 eura kako slijedi:

1. nerazvrstane ceste

| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv |  | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 450.2 | Most Čedanj |  | 875,00 | 875,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  |  | 875,00 | 875,00 |
| 2. | 512.4 | Sanacija klizišta |  | 230.000,00 | 4.625,00 |
| 2.1 | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 230.000,00 | 4.625,00 |
| 3. | 514 | Uređenje Ulice Ograja |  | 207.263,00 | 207.261,90 |
| 3.1. | Izvor financiranja: kredit |  |  | 205.825,00 | 205.823,91 |
| 3.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 1.438,00 | 1.437,99 |
| 4. | 501.9 | Geodetsko-katastarske usluge |  | 11.000,00 | 10.375,00 |
| 4.1. | Izvor financiranja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH |  |  | 285,00 | 284,71 |
| 4.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.715,00 | 0,00 |
| 4.3. | Opći prihodi i primitci |  |  | 0,00 | 10.090,29 |
| 5. | 513.9 |  | Zamjena asfaltne podloge-Ul. Kralja Zvonimira | 151.407,00 | 151.405,80 |
| 5.1. | Izvor financiranja: kredit |  |  | 149.344,00 | 149.342,82 |
| 5.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 2.063,00 | 2.062,98 |
| 6. | 513.4 | Asfaltiranje Ulice A. Starčevića |  | 50.000,00 | 49.914,69 |
| 6.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 0,00 | 49.914,69 |

- javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 515.7 515.8 | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“ | 60.000,00 | 53.795,27 |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna |  | 35.000,00 | 36.470,30 |
| 1.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup.proračuna |  | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Opći prihodi i primitci |  | 0,00 | 17.324,97 |

4. groblja i krematoriji

| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 509.4 | Pojačano održavanje na grobljima | 20.000,00 | 9.370,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 20.000,00 | 9.370,00 |

Članak 6.

Ovo Izvješće objaviti će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/45

URBROJ: 2170-6-4-3-26-05

Delnice, 8. lipnja 2026.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednik

Ivan  Piškor, v.r.