Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i  članka  40. Statuta Grada Delnica („Službene novine Grada Delnica“ broj 2/21 i 6/25) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici usvaja  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINU

Članak 1.
U skladu s člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradonačelnik Grada Delnica podnosi izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2025. godinu koje je objavljeno u Službenim novinama Grada Delnica 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25.

	
Pozicija u Proračunu
	Naziv programa
	Opis
	Plan
	Izvršenje
	Izvor financiranja

	
	
	
	
	
	Komunalna naknada
	Ostali izvori
	Naziv ostalih izvora

	I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

	327
	Odvoz smeća s javnih površina
	Odvoz se vrši kontejnerima koji su po potrebi postavljeni na javne površine i na prostore gdje se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada na području Grada Delnica. Izvršeni su odvozi otpada sa kupališta Pritiske, Delničkog potoka i Vilinskog gaja.  
	1.500,00
	557,48
	557,48
	
	

	329
329.1
	Čišćenje cesta i javno prometnih i zelenih površina
ZELENE
JPP



	Program sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., a  čini održavanje i čišćenje zelenih i javnoprometnih površina. Košnja zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci, površine namijenjene za veća okupljanja) u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi; nabava,  sadnja i održavanje cvjetnjaka,  ukrasnog grmlja,  stablašica te održavanje krošnji, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. (Plan u privitku)
U ovoj aktivnosti sadržano je i čišćenje smeća i lišća s javnoprometnih površina, cesta,  nogostupa, parkirališta, pražnjenje košarica za otpatke te čišćenje od rizle nakon zimskog perioda, ručno čišćenje snijega. Detaljan pregled poslova na javnim površinama reguliran je godišnjim Planom održavanja javnih površina. Ukupno zelenih površina predviđenih za košnju na području Grada je 124.882 m2.   Uz navedeno definirane su površine na kojima se vrši  sadnja i održavanje cvjetnjaka, nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja, nabava i sadnja stablašica te održavanje krošnji i, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina. Osim navedenog redovno se čiste sve javno prometne površine od smeća, rizle, snijega, prazne se košarice za otpad, vrši košnja uz nerazvrstane ceste unutar naselja.
	241.000,00
225.000,00
	237.074,14
224.911,91
	237.074,14
187.879,14
	
37.032,77
	
Pravo puta

	330.2
330.3
	Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme
	Aktivnost obuhvaća popravak, održavanje igrala, klupa, ,koševa za otpatke u Parku kralja Tomislava i malom parku u Delnicama, kao i na preostalim dj. igralištima u Delnicama (S.S. Kranjčevića, A,Šenoe, Radićeva, Ulici bana J.Jelačića), u Lučicama i Crnom Lugu te održavanja urbane oprema na igralištima te  na drugim lokacijama koje se nalaze na odmorištima uz ceste ili na javnim površinama u naseljima ili izvan naselja. U ovoj godini rashodi se odnose na postavljanje oglasnih ploča u Lučicama, čišćenje oglasnih ploča, popravak turističke signalizacije u Zalesini, popravak klupa u Parku kralja Tomislava, materijal i radove na bojanju urbane opreme (ograda i viseći most u Turkima, most u Hrvatskom), te na ostale redovne i nužne aktivnosti kojima se osigurava funkcionalnost, sigurnost, urednost i dugotrajnost opreme postavljene na javnim površinama.  
	
18.200,00
1.700,00

	
13.159,52
1.622,78

	13.159,52
1.622,78
	
	

	331
	Razni nepredviđeni radovi
	Tijekom godine potrebno je izvršiti određene radnje na javnim površinama koje se ne mogu predvidjeti, a odnose se na hitne intervencije uslijed nastalih šteta na zemljištu ili opremi kojima se sprječava veća materijalna šteta ili uklanjaju opasnosti za korisnike prostora. 
	22.000,00
	21.160,60
	21.160,60
	
	

	487
	Sanacija divljih deponija
	Ovisno o stanju na terenu vrši se procjena prioriteta čišćenja divljih deponija na čitavom teritoriju Grada Delnica, te ovisno o obimu onečišćenja sanira nekoliko takvih lokacija. Sanirani su divlji deponiji u Kutima, Vodenjaku, Hrvatskom, na odmorištima u Tihovom i Lučicama, na Bakarčevom slapu, u ulicama Kamenita i Sajmišna u Delnicama. 
	5.000,00
	3.745,07
	3.745,07
	
	

	337
	Novogodišnje ukrašavanje
	Montaža i demontaža novogodišnje dekoracije, spajanje ukrasa na stupove javne rasvjete, nabava novih ukrasa, a poslovi se obavljaju osnovom ugovora s komunalnim poduzećem KTD "Risnjak" d.o.o. Delnice. Aktivnost podrazumijeva elektroinstalaterske radove na ukrašavanju, demontaži ukrasa te popravak ukrasa. Dekoracija se postavlja u Delnicama, Crnom Lugu, Brodu na Kupi, Lučicama i Turkima.
	55.000,00
	48.835,00
	48.835,00
	
	

	326
	Deratizacija i dezinsekcija
	U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima dva puta godišnje vrši se deratizacija i dezinsekcija javnih površina prema planu i programu za tekuću godinu. Aktivnost  se odnosi na godišnju (proljetnu i jesensku) deratizaciju i dezinsekciju te mjere dezinsekcije po biološkim indikacijama u naselju Dedin koju provodi Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o.. 
	4.700,00
	4.627,18
	4.627,18
	
	

	326.1
	Veterinarske usluge
	Aktivnost je vezana  za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja te sterilizacija i kontrola staništa napuštenih mačaka kao i zbrinjavanje napuštenih pasa sa području Grada Delnica koje preko KTD Risnjak- Delnice d.o.o. provodi Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. 
	43.000,00
	37.837,84
	37.837,84
	
	

	349.1
	Potrošnja električne energije na javnim površinama
	Podrazumijeva utrošak električne energije na javnim površinama kao što su semafori, fontane, crpne stanice, novogodišnje dekoracije, manifestacija održanih tijekom godine i sl. 
	6.500,00
	3.484,53
	3.484,53
	
	

	326.4
	Održavanje sportskih objekata i terena
	Održavanje sportskih objekata i terena na području Grada Delnica povjereno je GSC-u d.o.o. Delnice. Grad Delnice sufinancira navedene aktivnosti svake godine u određenom iznosu, a sve prema planu održavanja GSC-a. 
	93.000,00
	93.000,00
	93.000,00
	
	

	326.5
	Održavanje e-bicikli
	Aktivnost se odnosi se na održavanje stanica i samih e-bicikala koji uključuje rad radnika na popravku i održavanju, servis bicikala od strane UTE-a, te uslugu otključavanja stanica i komunikaciju s korisnicima.
	12.000,00
	9.810,16
	9.810,16
	
	

	326.2
	Održavanje sanjkališta
	Aktivnost se odnosi se na održavanje sanjkališta, rad radnika na popravku i održavanju sanjkališta, troškove potrošnog materijala. U ovoj godini rashodi se odnose na popravak pokretne trake na sanjkalištu.
	15.000,00
	870,05
	409,50
	460,55
	Opći prihodi i primitci

	326.6
	Videonadzor javnih površina
	Aktivnost se odnosi na izmještanje i ponovno postavljanje kamera za videonadzor koje su smještene na zgradi Gorančice, Supilova 33 u Delnicama zbog sanacije fasade, te postavljanje videonadzora u Malom parku u Delnicama.  
	15.200,00
	14.351,08
	14.351,08
	
	

	327.6
	Objeki u vl. Grada-NUV
	Aktivnost se odnosi na obvezu plaćanja naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste, objekte komunalne infrastrukture i športske objekte sukladno rješenju Hrvatskih voda. 
	3.950,00
	3.945,50
	
	3.945,50
	Opći prihodi i primitci

	UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
	762.750,00
	718.992,84
	677.554,02
	41.438,82
	



	
Pozicija u Proračunu
	Naziv programa
	Opis
	Plan
	Izvršenje
	Izvor financiranja

	
	
	
	
	
	Komunalna naknada
	Ostali izvori
	Naziv ostalih izvora

	II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	ZIMSKA SLUŽBA

	355
	Zimska služba - čišćenje snijega
	Aktivnost se odnosi na čišćenje snijega u zimskom periodu putem četverogodišnjih ugovora za područje MO Delnice, MO Lučice, MO Brod na Kupi, MO Crni Lug i MO Turke. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i dr. a sve prema nalogu nadležnih službi te prema odredbama ugovora. Aktivnost je sufinancirana sredstvima Hrvatskih cesta u iznosu od 42.148,69 eura.
	300.000,00
	298.531,65
	159.692,34
	     

42.148,69




96.690,62



	
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika (Hrvatske ceste)

Šumski doprinos





	Ukupno zimska služba
	300.000,00
	298.531,65
	159.692,34
	138.839,31
	

	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA

	
	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	
	
	
	
	

	330.1
	Nepredviđeni radovi
	Tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta, potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se odnose na betoniranje prekopa i udarnih rupa kod Šumarije u Delnicama, postavljenje betonskih branika u Lovačkoj ulici, sanaciju parkirališta u Lujzinskoj, zamjena cestovnih rubnjaka, te ostali manji zahvati na cestama i javnim površinama.
	15.000,00
	8.862,85
	
	8.862,85
	Zakup javnih površina

	334
	 makadam ceste
	Sanacija i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Sanirane su makadam ceste u Podgori, Nadkrivcu, Zagoliku, Razlogama, Gornjoj Krašićevici, Polanama i Zapolju Brodskom.
	60.000,00
	43.024,23
	
	
5.245,38





37.778,85
	Vlastiti prihodi (naknada za nezakonito izgrađene zgrade)


Šumski doprinos

	335
	 asfaltirane ceste
	Sredstva su utrošena na obradu i sanaciju udarnih rupa u naselju Delnice i asfaltiranje dijela ceste od naselja Čedanj do naselja Kupa u dužini od 350m. Asfaltiranje dijela ceste Čedanj-Kupa sufinancirano je sredstvima PGŽ u iznosu od 17.000,00 eura. 
	90.000,00
	76.458,82
	
	51.016,98


17.000,00



8.441,84
	
Šumski doprinos

Tekuće pomoći iz žup. proračuna

Zakup javnih površina

	336
	sustav oborinske odvodnje
	Sredstva su utrošena na sanaciju ulegnutih poklopaca na Lujzijani, betoniranje poklopaca u Čednju i sanaciji oborinske odvodnje u naselju Malo Selo.
	15.000,00
	9.804,50
	9.096,01
	708,49
	Vodni doprinos

	326.9
	Damski most
	U ovoj godini nije bilo utrošenih sredstava na održavanju kulturnog dobra.
	5.000,00
	0,00
	
	
	

	Ukupno sanacija i rekonstrukcija cesta
	185.000,00
	138.150,40
	9.096,01
	129.054,39
	

	OBORINSKA ODVODNJA

	
	ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA
	
	
	
	
	

	356
	Čišćenje slivnika i upojnih bunara
	Aktivnost se odnosi se na čišćenje oborinske kanalizacije i upojnih bunara na području Grada Delnica, te odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. 
	22.000,00
	21.812,50
	21.812,50
	
	

	358
	Nepredviđeni radovi
	U ovoj godini nije bilo nepredviđenih radova.
	1.000,00
	0,00
	
	
	

	Ukupno oborinska odvodnja
	23.000,00
	21.812,50
	21.812,50
	
	

	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

	341
	Horizontalna signalizacija
	Aktivnost podrazumijeva obnovu oznaka na kolniku, ali i iscrtavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.). Radovi se izvode putem tvrtke KTD Risnjak-Delnice d.o.o. koja je u 100% vlasništvu Grada Delnica a temeljem Ugovora o održavanju javnih i zelenih površina koji je tvrtka sklopila s Gradom. KTD je obvezno između ostalog izvoditi i radove održavanja horizontalne signalizacije. Radovi se vrše sukladno stanju na terenu, popisu koji se radi početkom sezone gradnje i na osnovu programa koji se tada napravi. U 2025. godini izdana su 2 naloga tijekom lipnja, temeljem kojih je obnovljena horizontalna signalizacija u užem centru grada, odnosno u ulicama Supilova, Trg 138. brigade, Amerikanska i Školska. Treći nalog izdan je u rujnu, čime je obuhvaćena obnova horizontalne signalizacije na preostalom području grada, odnosno radovi su izvršeni prema potrebi na lokacijama gdje je obnova bila potrebna.
	20.000,00
	19.693,72
	19.693,72
	
	

	342
	Vertikalna signalizacija
	Uslijed raznih vanjskih očekivanih i neočekivanih faktora kao i dotrajalosti postojeće vertikalne signalizacije (prometni znakovi, semafor, odbojnici i sl.) potrebno je godišnje vršiti popravak i obnovu istih, te postavljanje nove vertikalne signalizacije. Radovi se vrše osnovom ugovora koji je Grad sklopio s KTD Risnjak-Delnice d.o.o. i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama vezanim uz oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu. U 2025. godini izdana su tri naloga vezana uz vertikalnu signalizaciju, i to tijekom lipnja, srpnja i listopada. Nalozi su se uglavnom odnosili na nabavu i postavljanje novih prometnih znakova na lokacijama gdje se za time ukazala potreba, te na popravak postojeće. Kompletna provjera postojeće vertikalne signalizacije planirana je tijekom 2026. godine.
	9.000,00
	7.206,31
	7.206,31
	
	

	Ukupno horizontalna i vertikalna signalizacija
	29.000,00
	26.900,03
	26.900,03
	
	

	UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	537.000,00
	485.394,58
	217.500,88
	267.893,70
	



	
Pozicija u Proračunu
	Naziv programa
	Opis
	Plan
	II.izmjene
	Izvor financiranja

	
	
	
	
	
	Komunalna naknada
	Ostali izvori
	Naziv ostalih izvora

	JAVNA RASVJETA

	
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	
	
	
	
	

	347
	Održavanje javne rasvjete
	Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva realizirana su za izmjenu oštećenih ili neispravnih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže, detekciju i otklanjanje kvara.. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova. U ovoj godini rashodi se odnose se na detekciju kvara na sustavu JR Stare Lučice, TS Velika voda, TS Ploškovo, TS Turke, popravke stupova, reflektora i svjetiljki, te ostale elektroopreme u Delnicama, Kuželju, Crnom Lugu, Turkima, Lučicama. 
	20.000,00
	10.434,02
	10.434,02
	
	

	350
	nepredviđeni radovi
	Rashodi se odnose na traženje kvara na sustavu JR u Brodu na Kupi.
	2.000,00
	1.492,88
	1.492,88
	
	

	349
	Javna rasvjeta - utrošak električne energije
	Stavka se odnosi na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.
	40.000,00
	35.478,35
	35.478,35
	
	

	UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
	62.000,00
	47.405,25
	47.405,25
	
	



	
SVEUKUPNO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Plan
	Plan UKUPNO
	
Izvršenje
	Izvor financiranja

	
	
	
	Komunalna naknada
	Ostali izvori

	UKUPNO 
	1.61.750,00
	1.251.792,67
	942.460,15
	309.332,52

	Javne površine 
	762.750,00
	
718.992,84

	677.554,02
	41.438,82

	Nerazvrstane ceste 
	537.000,00
	
485.394,58
	217.500,88
	267.893,70

	Javna rasvjeta 
	62.000,00
	
47.405,25
	47.405,25
	0,00



Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/46
URBROJ: 2170-6-4-3-26-5
Delnice, 8. lipnja 2026. godine

Gradsko vijeće Grada Delnica
Potpredsjednik
Franjo Jakovac, v.r.
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