Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica („Službene novine Grada Delnica“ broj 2/21 i 6/25), Gradsko vijeće Grada Delnica usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2025. godinu („Službene novine Grada Delnica“ 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25) u nastavku teksta Program, utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2025. godine te su iskazana financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 937,50 eura, a  financirana su iz šumskog doprinosa u iznosu od 937,50 eura kako slijedi:

javna parkirališta

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025. - Iznos u eurima |  | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 513.2 | Izgradnja parkinga – Ulica Ograja | 940,00 |  | 937,50 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 940,00 | 937,50 |

Članak 3.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 92.783,37 eura, a financirana su iz: šumskog doprinosa u iznosu od 36.461,49 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 17.337,50 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.984,38 eura kako slijedi:

nerazvrstane ceste

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025. - Iznos u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 513 | Uspornici Lučićka cesta | 13.070,00 | 13.070,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 10.875,00 | 0,00 |
| 1.3. | Izvor: šumski doprinos |  | 2.195,00 | 13.070,00 |
| 2. | 514.6 | Uspornici S.S.Kranjčevića | 15.000,00 | 14.984,38 |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Izvor financiranja: opći prihodi i primitci |  | 0,00 | 14.984,38 |

javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Plan 2025.-Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 511.2 | Trg Grge Marjanovića | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 11.500,00 | 0,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 0,00 | 11.500,00 |
| 3. | 512.8 | Uređenje Štefićevog dola | 20.000,00 | 17.250,00 |
| 3.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 20.000,00 | 17.250,00 |

javna rasvjeta

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 360.1 | Manja proširenja javne rasvjete | 10.000,00 | 725,24 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 10.000,00 | 725,24 |
| 2. | 512.6 | Ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2.1 | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 6.750,00 | 6.750,00 |

građevine i uređaji javne namjene

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 450.1 | Nabava dječjih igrala i urbane opreme | 14.650,00 | 11.316,25 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 14.500,00 | 11.166,25 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 150,00 | 150,00 |

javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 501.5 | Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 20.000,00 | 17.187,50 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 20.000,00 | 17.187,50 |

Članak 4.

Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 56.650,00 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.595,75 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 48.554,25 eura i komunalne naknade u iznosu od 6.500,00 eura kako slijedi:

javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 511.7 | Adrenalinski park | 50.150,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  | 1.595,75 |
| 1.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 48.554,25 |
| 2. | 501.5 | Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 6.500,00 |
| 2.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  | 6.500,00 |

Članak 5.

Ulaganja u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati izvršena su u ukupnom iznosu od 487.622,66 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 875,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 67.410,66 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 36.470,30 eura, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 284,71 eura, iz kredita u iznosu od 354.667,70 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 27.415,26 eura kako slijedi:

nerazvrstane ceste

| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv |  | Iznosu u eurima | Izvršenje 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 450.2 | Most Čedanj |  | 875,00 | 875,00 |
| 1.2. | Izvor financiranja: komunalni doprinos |  |  | 875,00 | 875,00 |
| 2. | 512.4 | Sanacija klizišta |  | 230.000,00 | 4.625,00 |
| 2.1 | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 230.000,00 | 4.625,00 |
| 3. | 514 | Uređenje Ulice Ograja |  | 207.263,00 | 207.261,90 |
| 3.1. | Izvor financiranja: kredit |  |  | 205.825,00 | 205.823,91 |
| 3.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 1.438,00 | 1.437,99 |
| 4. | 501.9 | Geodetsko-katastarske usluge |  | 11.000,00 | 10.375,00 |
| 4.1. | Izvor financiranja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH |  |  | 285,00 | 284,71 |
| 4.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.715,00 | 0,00 |
| 4.3. | Opći prihodi i primitci |  |  | 0,00 | 10.090,29 |
| 5. | 513.9 |  | Zamjena asfaltne podloge-Ul. Kralja Zvonimira | 151.407,00 | 151.405,80 |
| 5.1. | Izvor financiranja: kredit |  |  | 149.344,00 | 149.342,82 |
| 5.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 2.063,00 | 2.062,98 |
| 6. | 513.4 | Asfaltiranje Ulice A. Starčevića |  | 50.000,00 | 49.914,69 |
| 6.1. | Izvor financiranja: komunalna naknada |  |  | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  |  | 0,00 | 49.914,69 |

javne zelene površine

| Red. br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 515.7 515.8 | Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“ | 60.000,00 | 53.795,27 |
| 1.1. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna |  | 35.000,00 | 36.470,30 |
| 1.2. | Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup. proračuna |  | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Opći prihodi i primitci |  | 0,00 | 17.324,97 |

groblja i krematoriji

| Red. Br. | Pozicija u proračunu | Naziv | Iznosu u eurima | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 509.4 | Pojačano održavanje na grobljima | 20.000,00 | 9.370,00 |
| 1.1. | Izvor financiranja: šumski doprinos |  | 20.000,00 | 9.370,00 |

Članak 6.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/45

URBROJ: 2170-6-4-3-26-05

Delnice, 8. lipnja 2026.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Potpredsjednik

Franjo Jakovac, v.r.