Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Delnica („Službene novine Grada Delnica“ broj 2/21 i 6/25), Gradsko vijeće Grada Delnica usvaja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.
Programom građenja komunalne infrastrukture u 2025. godinu („Službene novine Grada Delnica“ 13/24, 1/25, 6/25 i  8/25) u nastavku teksta Program, utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2025. godine te su iskazana financijska sredstava potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2.
Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 937,50 eura, a  financirana su iz šumskog doprinosa u iznosu od 937,50 eura kako slijedi:
javna parkirališta
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Plan 2025. - Iznos u eurima
	Izvršenje 2025.

	1.
	513.2
	Izgradnja parkinga – Ulica Ograja
	940,00
	937,50

	1.1.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	940,00
	937,50



Članak 3.
Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 92.783,37 eura, a financirana su iz: šumskog doprinosa u iznosu od 36.461,49 eura, komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 17.337,50 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.984,38 eura kako slijedi:
nerazvrstane ceste
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Plan 2025. - Iznos u eurima
	Izvršenje 2025.

	1.
	513
	Uspornici Lučićka cesta
	13.070,00
	13.070,00

	1.2.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos 
	10.875,00
	0,00

	1.3.
	Izvor: šumski doprinos
	2.195,00
	13.070,00

	2.
	514.6
	Uspornici S.S.Kranjčevića
	15.000,00
	14.984,38

	2.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	15.000,00
	0,00

	2.2.
	Izvor financiranja: opći prihodi i primitci
	0,00
	14.984,38



javnoprometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Plan 2025.-Iznosu u eurima
	Izvršenje 2025.

	1.
	511.2
	Trg Grge Marjanovića
	11.500,00
	11.500,00

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	11.500,00
	0,00

	1.2.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	0,00
	11.500,00

	3.
	512.8
	Uređenje Štefićevog dola
	20.000,00
	17.250,00

	3.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	20.000,00
	17.250,00



javna rasvjeta
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	Izvršenje 2025.

	1.
	360.1
	Manja proširenja javne rasvjete
	10.000,00
	725,24

	1.1.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	10.000,00
	725,24

	2.
	512.6
	Ukrasna rasvjeta Park Kralja Tomislava
	6.750,00
	6.750,00

	2.1
	Izvor financiranja: komunalni doprinos 
	6.750,00
	6.750,00



građevine i uređaji javne namjene
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	Izvršenje 2025.

	1.
	450.1
	Nabava dječjih igrala i urbane opreme
	14.650,00
	11.316,25

	1.1.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	14.500,00
	11.166,25

	1.2.
	Izvor financiranja: komunalna naknada 
	150,00
	150,00



javne zelene površine
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	Izvršenje 2025

	1.
	501.5
	Projektna dokumentacija za infrastrukturu 
	20.000,00
	17.187,50

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalna naknada
	20.000,00
	17.187,50



Članak 4.
Ulaganja u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja izvršena su u ukupnom iznosu od 56.650,00 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.595,75 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 48.554,25 eura i komunalne naknade u iznosu od 6.500,00 eura kako slijedi:
javne zelene površine
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima

	1.
	511.7
	Adrenalinski park
	50.150,00

	1.1.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	1.595,75

	1.2.
	Izvor financiranja: šumski doprinos  
	48.554,25

	2.
	501.5
	Projektna dokumentacija za infrastrukturu 
	6.500,00

	2.1.
	Izvor financiranja: komunalna naknada
	6.500,00



Članak 5.
Ulaganja u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati izvršena su u ukupnom iznosu od 487.622,66 eura, a financirana su iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 875,00 eura, šumskog doprinosa u iznosu od 67.410,66 eura, kapitalnih pomoći iz drž. proračuna u iznosu od 36.470,30 eura, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 284,71 eura, iz kredita u iznosu od 354.667,70 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 27.415,26 eura kako slijedi:
 nerazvrstane ceste
	Red. Br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	Izvršenje 2025

	1.
	450.2
	Most Čedanj
	875,00
	875,00

	1.2.
	Izvor financiranja: komunalni doprinos
	875,00
	875,00

	2.
	512.4
	Sanacija klizišta
	230.000,00
	4.625,00

	2.1
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	230.000,00
	4.625,00

	3.
	514
	Uređenje Ulice Ograja
	207.263,00
	207.261,90

	3.1.
	Izvor financiranja: kredit
	205.825,00
	205.823,91

	3.2.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	1.438,00
	1.437,99

	4.
	501.9
	Geodetsko-katastarske usluge
	11.000,00
	10.375,00

	4.1.
	Izvor financiranja: zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH
	285,00
	284,71

	4.2.
	Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
	10.715,00
	0,00

	4.3.
	Opći prihodi i primitci
	0,00
	10.090,29

	5.
	513.9
	Zamjena asfaltne podloge-Ul. Kralja Zvonimira
	151.407,00
	151.405,80

	5.1.
	Izvor financiranja: kredit
	149.344,00
	149.342,82

	5.2.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	2.063,00
	2.062,98

	6.
	513.4
	Asfaltiranje Ulice A. Starčevića
	50.000,00
	49.914,69

	6.1.
	Izvor financiranja: komunalna naknada
	50.000,00
	0,00

	6.2.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	0,00
	49.914,69



javne zelene površine
	Red. br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	

	1.
	515.7
515.8
	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“
	60.000,00
	53.795,27

	1.1.
	Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz drž.proračuna 
	35.000,00
	36.470,30

	1.2.
	Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz žup. proračuna
	25.000,00
	0,00

	1.3.
	Opći prihodi i primitci
	0,00
	17.324,97



groblja i krematoriji
	Red. Br.
	Pozicija u proračunu
	Naziv
	Iznosu u eurima
	Izvršenje

	1.
	509.4
	Pojačano održavanje na grobljima
	20.000,00
	9.370,00

	1.1.
	Izvor financiranja: šumski doprinos
	20.000,00
	9.370,00



Članak 6.
Ovo Izvješće objavit će se u "Službenim novinama Grada Delnica".

KLASA: 363-01/24-01/45
URBROJ: 2170-6-4-3-26-05
Delnice, 8. lipnja 2026.

Gradsko vijeće Grada Delnica
Potpredsjednik
Franjo Jakovac, v.r.

